ĮMONĖS PAVADINIMAS PROJEKTAVIMO IR STATYBOS RANGOS SUTARTIES

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

, Vilnius, Nr.

ĮMONĖS PAVADINIMAS (toliau – „Užsakovas“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš vienos pusės, ir

- [Rangovo pavadinimas] (toliau – „Rangovas“), pagal [Lietuvos Respublikos] įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi [Lietuvos Respublikos] juridinių asmenų registre, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas], iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo pirkėjo skelbtą [pirkimo pavadinimas] pirkimą Nr. [numeris], sudarė šią projektavimo ir statybos rangos sutartį (toliau – „Sutartis“).

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

| - Pagrindinės sąlygos | - Objektas [Sąvoka 1.1.2.13 punktas]: - //nurodomas statomas, rekonstruojamas, arba remontuojamas statinys. - Techninė užduotis / Projektas [Sąvoka 1.1.2.32. punktas]: - // nurodomas priedas, kuriame pateikiama Techninė užduotis, Projekto pavadinimas, data, statybos leidimas arba pateikiama nuoroda į CVP IS sistemą. - Darbų atlikimo terminas [Sąvoka 1.1.2.4. punktas]: [dienos/mėnesiai] nuo Sutarties sudarymo dienos. Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas [terminas] dėl ________________________Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. - Darbų etapai [2.2.3. punktas]: //Jei Darbai atliekami etapais, pildomas priedas „Projektavimo ir statybos darbų etapai“: Darbus Rangovas turi atlikti priede Nr. [] nurodytais Darbų etapais ir terminais. |
| --- | --- |
| Darbai | - Pagrindiniai įrenginiai [Sąvoka 1.1.2.14. punktas] : // nurodomas Pagrindinių įrenginių sąrašas, arba priedas, kuriame jis pateikiamas (sąrašą parengia Technikos skyrius). - Užsakovo įrenginiai [4.9.8. punktas]: Darbų atlikimui Užsakovas pateikia šiuos Įrenginius ir Medžiagas: [įrenginiai ir medžiagos arba priedas, kuriame jie nurodyti]. Nurodytus Įrenginius ir Medžiagas Užsakovas Rangovui perduos [vieta, adresas]. - Fizinė sauga [4.3.5. punktas]: - // punkto reikalavimus parengia Fizinės saugos skyrius, jei papildomų reikalavimų nėra, nurodoma, kad papildomi fizinės saugos reikalavimai Darbams netaikomi. - Demontuojami įrenginiai, konstrukcijos ir medžiagos [4.6.2. punktas]: Rangovas demontuotus tolimesniam naudojimui tinkamus įrenginius, konstrukcijas ir medžiagas turi pristatyti [adresas], pristatymo laiką iš anksto suderinęs su Užsakovo atstovu. - Nesumontuotų Įrenginių ir jiems įrengti būtinų Medžiagų dalinis apmokėjimas [5.9.5. punktas c ir d papunkčiai]: - // Už Rangovo teikiamus Specialiojoje sutarties dalyje nurodytus nesumontuotus Įrenginius ir jiems įrengti būtinas Medžiagas, kurie įtraukiami į Atliktų darbų aktą pagal Darbų žiniaraštį, apmokama 70 % nesumontuotų Įrenginių ir Medžiagų, skirtų jiems įrengti, kainos nurodytos Darbų žiniaraštyje. Šiame punkte nurodomas tokių Įrenginių ir Medžiagų sąrašas, arba pridedamas priedas, kuriame pateikiamas tokių Įrenginių ir Medžiagų sąrašas (nurodomi būtini su Įrenginiais ir Medžiagomis pateikiami dokumentai, apmokėjimo dydis procentais). |
| Darbų organizavimas | - Šalių atstovai [5.1. skyrius] - Užsakovo atstovas: Rangovo atstovas: - [Pareigos, vardas, pavardė] [Pareigos, vardas, pavardė] - [Telefonas, el. paštas] [Telefonas, el. paštas] - Užsakovo atstovas, atsakingas už - Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą: - [Pareigos, vardas, pavardė] - [Telefonas, el. paštas] |
| Kaina ir apmokėjimas | - Sutarties kaina [Sąvoka 1.1.2.28. punktas]: - Sutarties kaina be PVM: [suma skaičiais] - Pridėtinės vertės mokestis (PVM): [suma skaičiais] - Sutarties kaina su PVM: [suma skaičiais]. - Apmokėjimas [7.3.1. punktas]: - // Jei atliekami naujos statybos, rekonstravimo arba atramų keitimo darbai, rekomenduojama numatyti, kad tarpiniai mokėjimai bus atliekami pagal Darbų žiniaraštį (išskyrus už inžinerinių tyrinėjimų ir Projekto parengimo Darbus), įrašant: - Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį. Už inžinerinių tyrinėjimų ir Projekto parengimo Darbus bus mokama Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.7. punkte nustatyta tvarka. - // Jei atliekami remonto darbai, rekomenduojama numatyti, kad tarpiniai mokėjimai bus po atitinkamo etapo užbaigimo pagal priedą „Projektavimo ir statybos darbų etapai“. - Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal atliktus Darbų etapus, kaip nurodyta priede Nr. []. - // Jei atliekami darbai trunka sąlyginai neilgai (iki 4 mėnesių), rekomenduojama tarpinių mokėjimų neatlikti, įrašant: - Sutarties kaina bus sumokėta Rangovui įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. - Sąskaita apmokėjimui: - A. s. [Rangovo atsiskaitomoji sąskaita] - [Rangovo bankas] - Banko kodas [...] - PVM mokėtojo kodas [...]. - Europos Sąjungos fondų (programų) finansavimas [11.11.1. punktas]: // Jei Darbus numatoma finansuoti Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis, nurodyti, kad Darbus ketinama finansuoti Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis. Kitu atveju nurodyti, kad Darbai Europos Sąjungos fondų (programų) lėšomis nefinansuojami. |
| Atsakomybė | - Netesybos: //Jei darbai atliekami vienu etapu, gali būti įrašoma: Laiku neužbaigęs visų Sutartyje numatytų Darbų, Rangovas Užsakovui moka 0,04% Sutarties kainos (be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. arba Laiku neužbaigęs visų Sutartyje numatytų Darbų, Rangovas Užsakovui moka šiuos delspinigius: 1) jeigu vėluojama užbaigti Darbus iki 30 dienų (įskaitytinai) – Rangovas moka 0,01% Sutarties kainos (be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną; 2) jeigu vėluojama užbaigti Darbus nuo 31 iki 60 dienų (įskaitytinai) – Rangovas moka 0,02% Sutarties kainos (be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną; 3) jeigu vėluojama užbaigti Darbus nuo 61 iki 180 dienų (įskaitytinai) – Rangovas moka 0,04% Sutarties kainos (be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną; 4) Rangovui vėluojant užbaigti Darbus ilgiau nei 180 dienų, Rangovui taikoma 2% Sutarties kainos (be PVM) dydžio bauda. //Jei darbai atliekami etapais, priede „Projektavimo ir statybos darbų etapai“ užpildoma netesybų dalis: Netesybos už laiku neperduotus Darbus Rangovui numatytos priede Nr. [...]. - Užsakovui priimtini bankai ir draudimo bendrovės: Užsakovui priimtinų bankų ir draudimo bendrovių sąrašai nurodomi prieduose Nr. [...]. |
| Baigiamos nuostatos | - Statinio informacinis modeliavimas [2.6. punktas]: - // nurodoma ar turi būti taikomas statinio informacinis modeliavimas (BIM), jei taikoma, pateikiama nuoroda į Užsakovo informacijos reikalavimus numatytus priede Nr. [...]. - Projektas [11.9.2. punktas]: - // nurodomas Užsakovo vykdomo investicinio projekto pavadinimas ir numeris - Šalių kontaktiniai duomenys [11.10.1. punktas]: - Užsakovo: Rangovo: - Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, [adresas korespondencijai], - LT-05131 Vilnius; [pašto kodas, miestas]; - Tel. +370 707 02171; Tel. [...]; El. paštas info@litgrid.eu El. paštas [...] A. s. LT242150051000021766 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas - banko kodas 21500 PVM mokėtojo kodas LT100005748413 |
| Papildomos sąlygos | // punktas įrašomas, jei Grafiką Rangovas turi parengti ir pateikti ne per 30 dienų, o kitą terminą - Sutarties bendrųjų sąlygų 2.3.1. punkto antras sakinys pakeičiamas ir išdėstomas taip: - Grafiką Rangovas turi parengti pagal tipinę Užsakovo Grafiko formą (šabloną), pateikiamą šios Sutarties specialiųjų sąlygų priede, ir pateikti Užsakovo derinimui per […] nuo Sutarties sudarymo dienos. - Nustatomi šie dokumentacijos derinimo terminai: Derinama dokumentacija; Derinimo etapas; Terminas (nuo pilnos apimties dokumentacijos pateikimo). Projektiniai pasiūlymai; Pirminis derinimas; Per 20 d. d.. Kiekvienas pakartotinis derinimas; Per 10 d. d.. Techninis darbo projektas; Pirminis derinimas; Per 20 d. d.. Kiekvienas pakartotinis derinimas; Per 15 d. d.. Gamybos ir montavimo brėžiniai; Pirminis derinimas; Turi būti pasirinkta: Per 30 d. d. pastočių skirstyklų elektros įrenginių (E) dalis (pasirenkama 330 kV TP projektų atveju), Per 20 d. d. pastočių skirstyklų elektros įrenginių (E) dalis (pasirenkama kitų kV TP projektų atveju) Per 15 d. d. (pasirenkama visais kitais atvejais). Kiekvienas pakartotinis derinimas; Turi būti pasirinkta: Per 15 d. d. pastočių skirstyklų elektros įrenginių (E) dalis (pasirenkama TP projektų atveju), Per 10 d. d. (pasirenkama visais kitais atvejais). Pagrindiniai įrenginiai; Pirminis derinimas; Turi būti pasirinkta: Per 30 d. d. pirminių įrenginių ir savųjų reikmių dalis (pasirenkama 330 kV TP projektų atveju), Per 20 d. d. pirminių įrenginių ir savųjų reikmių dalis (pasirenkama kitų kV TP projektų atveju) Per 15 d. d. (pasirenkama visais kitais atvejais). Kiekvienas pakartotinis derinimas; Turi būti pasirinkta: Per 15 d. d. pirminių įrenginių ir savųjų reikmių dalis (pasirenkama TP projektų atveju), Per 10 d. d. (pasirenkama visais kitais atvejais). // punktas įrašomas, jei Techninio darbo projekto ekspertizės aktą Užsakovo pasamdyti ekspertai turi parengti ir pateikti ne per 20 darbo dienų, o kitą terminą - Sutarties bendrųjų sąlygų 3.3.10. punkto ketvirtas sakinys pakeičiamas ir išdėstomas taip: - Ekspertizės aktą Užsakovo pasamdyti ekspertai pateiks per […] darbo dienų nuo Techninio darbo projekto pateikimo ekspertizei dienos. - // punktas papildomas, jei yra galimybė nustatyti konkrečius atjungimo terminus - Sutarties bendrųjų sąlygų 4.5.1. punktą papildyti taip: Darbams atlikti Užsakovas neprivalo suteikti ilgesnių nei toliau nurodyti atjungimo terminų: - jungtuvų prijungimui - dvi savaitės; - elektros oro linijų remontui ir rekonstrukcijai – viena diena trijų atramų darbams; - [...]; //įrašoma, kai atliekami nedidelės vertės remonto darbai (derinti su Pirkimų skyriumi) - Sutarties bendrųjų sąlygų 9.7. punktas „Sutarties įvykdymo užtikrinimas“ netaikomas, o Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutartyje numatytomis netesybomis. //Tuo atveju, jeigu užtikrinimo priemonės taikomos pirkimuose iki vidaus taisyklėse nustatytos ribos, rekomenduojama nustatyti, kad rangovas pasirinktinai savo nuožiūra gali lėšas deponuoti, pateikti banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo lakštą. Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatos nekeičiamos, todėl nurodoma: Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties bendrųjų sąlygų 9.7 punkte nustatytomis sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, kurios turi atitikti šiame punkte nurodytas sąlygas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 proc. nuo Sutarties kainos (Eur be PVM). //Tuo atveju, jeigu užtikrinimo priemonės taikomos pirkimuose virš vidaus taisyklėse nustatytos ribos, nustatoma, kad rangovas pasirinktinai savo nuožiūra gali lėšas deponuoti arba pateikti banko garantiją (keičiamos Sutarties bendrųjų sąlygų nuostatos), todėl Sutarties specialiosiose sąlygose nurodoma: Sutarties įvykdymas užtikrinamas Sutarties bendrųjų sąlygų 9.7 punkte nustatytomis sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonėmis – lėšų deponavimu arba banko garantija. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonėms taikomi reikalavimai apibrėžti Sutarties bendrųjų sąlygų 9.7 punkte. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 proc. nuo Sutarties kainos (Eur be PVM). //įrašoma, kai atliekami nedidelės vertės remonto darbai (derinti su Pirkimų skyriumi) - Sutarties bendrųjų sąlygų 9.9. punktas „Garantinių įsipareigojimų užtikrinimas“ netaikomas. - // įrašomos Sutarties sąlygos, dėl kurių pažeidimo būtų nutraukta Sutartis, o Rangovas būtų įrašomas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą - Esminėmis yra laikomos šios Sutarties sąlygos: // pagal poreikį įrašomos kitos nuostatos - Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1.12 – 4.1.14 punktų nuostatomis, prieš pradedant žemės darbus Objekte bus vykdoma nesprogusių karo laikų sprogmenų paieška. - Esant Sutarties bendrųjų sąlygų 5.2.5 punkte numatytoms sąlygoms, Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad Statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatorius ir/ar Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatorius (toliau – Koordinatorius) Užsakovo nurodymu skiriamas iš Rangovo deleguotų reikiamą kvalifikaciją turinčių asmenų pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašo sąlygas. - Rangovas ir Užsakovas susitaria, kad Koordinatorius Užsakovo nurodymu skiriamas iš Rangovo deleguotų ir reikiamą kvalifikaciją turinčių asmenų, kurį Užsakovas paskirs Koordinatoriumi pagal Rangovų saugaus darbo organizavimo tvarkos aprašo sąlygas. Rangovas Koordinatoriaus kandidatūrą su Koordinatoriaus sutikimu atlikti Koordinatoriaus funkcijas turi pateikti per 5 dienas nuo Sutarties sudarymo arba per 5 dienas kai Sutarties vykdymui pasitelkiami subrangovai. Taip pat Rangovas įsipareigoja užtikrinti Koordinatoriaus nepriklausomą veikimą vykdant pareigas pagal teisės aktų reikalavimus. |

SUTARTIES DOKUMENTAI IR PRIEDAI:

Vykdydamos šią Sutartį, Šalys vadovausis toliau nurodytais dokumentais, kurie yra suprantami ir aiškinami kaip neatskiriama Sutarties dalis:

- ĮMONĖS PAVADINIMAS projektavimo ir statybos rangos sutarties specialiosios sąlygos su priedais:

  - Projektavimo ir statybos darbų etapai;

  - Techninė užduotis/projektavimo užduotis;

  - Apmokėjimas už Projektą;

  - Užsakovui priimtinų bankų sąrašas;

  - Užsakovui priimtinų draudimo bendrovių sąrašas;

- ĮMONĖS PAVADINIMAS projektavimo ir statybos rangos sutarties bendrosios sąlygos;

- Projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) kopija;

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas – Banko garantija;

- Rangovo pasitelkiamų subrangovų sąrašas;

- Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas;

- Perdavimo tinklo objekto statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašas;

- Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo ĮMONĖS PAVADINIMAS objektuose tvarkos aprašas;

- Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas;

- Darbų organizavimo ir vykdymo ĮMONĖS PAVADINIMAS perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas;

- Standartinė grafiko forma;

- Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius ir pažyma apie atliktų darbų vertę;

- Mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma;

- Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu projektas;

- Darbų žiniaraščio po Techninio darbo projekto parengimo pildoma forma.

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui;

- Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir diegimui;

- Pirkimo sąlygos, pirkimo sąlygų paaiškinimai ir patikslinimai;

- Rangovo pasiūlymas, pasiūlymo paaiškinimai ir patikslinimai;

- Pareigų sąrašas;

- Rizikų valdymo planas;

- Įrenginių ir Medžiagų sąrašas dėl dalinio apmokėjimo (pridedama, jei numatytas apmokėjimas už tokius Įrenginius ir Medžiagas);

- Kiti priedai (išvardijami prieš paskelbiant Pirkimą).

Jeigu Užsakovas teisės aktų nustatyta tvarka pakeis bet kurį aukščiau prieduose nurodytą vidinį dokumentą (pvz. aprašą), Šalys įsipareigoja, atsižvelgdamos į pirkimus reglamentuojančius teisės aktus, siekti bendro susitarimo dėl tokio dokumento atnaujinimo ir tolesnio naudojimo.

Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

| Užsakovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  | Rangovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  |
| --- | --- | --- | --- |

[OBJEKTAS]

PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ ETAPAI

| - Etapas | - Perduodami darbai - (Darbai, kuriuos Rangovas turi perduoti Užsakovui užbaigus etapą) | - Perdavimo terminas - (dienos/mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos) | - Delspinigių dydis - (rengiant sutartį pasirenkama: procentinė dalis nuo Sutarties kainos be PVM arba Darbų etapo kainos be PVM už kiekvieną pradelstą dieną) | - Mokėtina suma - (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - I etapas |  |  |  |  |
| - II etapas |  |  |  |  |
| - III etapas |  |  |  |  |
| - IV etapas |  |  |  |  |

_____________________

//Pildymo sąlygos:

- Lentelė pildoma tik tuo atveju, kai pasirenkama, jog netesybos bus skaičiuojamos už Darbų atlikimą etapais. Galima papildomai išskirti etapą, skirtą dokumentacijos sutvarkymui.

- Delspinigių dydis turėtų priklausyti nuo etapo svarbos ir kainos. Galima taikyti tiek procentinį dydį nuo nurodytos Sutarties kainos be PVM, tiek nuo konkretaus etapo kainos, tiek gali būti pasirenkamas fiksuotas delspinigių dydis už dieną (pvz. 0,02 proc. nuo Sutarties kainos (be PVM), 0,02 proc. nuo Darbų etapo kainos arba 50 Eur).

- Nustatant Sutartyje taikomą netesybų dydį, rekomenduojama įvertinti, kad netesybos atlieka minimalių nuostolių kompensavimo funkciją. Netesybos negali būti pagrindas vienai iš šalių praturtėti ar nubausti sutarties kontrahentą už netinkamą, nesąžiningą sutartinių įsipareigojimų vykdymą.

- Jei Sutarties įsipareigojimų vykdymas tiesiogiai susijęs su kitose Užsakovo sutartyse nustatytais įsipareigojimais, Sutartyje nustatomas netesybų dydis turi būti ne mažesnis nei kitoje Užsakovo sutartyje nurodytas Užsakovui taikomas netesybų dydis.

- Mokėtinos sumos stulpelis įrašomas tik tuo atveju, kai tarpiniai mokėjimai atliekami ne pagal Darbų žiniaraštį.