110-400 kV oro ir kabelių elektros perdavimo linijų trasų valymo darbų sutartis

202  . , Vilnius, Nr.

ĮMONĖS PAVADINIMAS (toliau – „Užsakovas“), juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas],

ir

[Rangovo pavadinimas] (toliau – „Rangovas“), juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio(-ios) pagal [atstovavimo pagrindas],

toliau abu kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“, atsižvelgdamos į tai, kad Rangovas laimėjo Užsakovo skelbtą [pirkimo pavadinimas] pirkimą (Nr. __________), sudarė šią 110-400 kV oro ir kabelių elektros perdavimo linijų trasų valymo darbų sutartį (toliau – „Sutartis“) ir susitarė, kad Rangovas atliks 110-400 kV oro ir kabelių elektros perdavimo linijų trasų valymo darbus ir kitus Sutartyje nurodytus darbus, o Užsakovas už tinkamai atliktus darbus sumokės Sutartyje nurodytą kainą.

Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovausis žemiau nurodytomis Sutarties specialiosiomis sąlygomis ir Sutarties bendrosiomis sąlygomis.

Sutarties specialiosios sąlygos ir Sutarties bendrosios sąlygos suprantamos ir aiškinamos kaip neatsiejama Sutarties dalis.

Tai patvirtindamos, Šalys pasirašė ir patvirtino šią Sutartį kvalifikuotais elektroniniais parašais.

| Užsakovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  | Rangovo vardu: [pareigos, vardas, pavardė]: |  |
| --- | --- | --- | --- |

110-400 kV ORO IR KABELIŲ ELEKTROS PERDAVIMO LINIJŲ TRASŲ VALYMO DARBŲ SUTARTIES

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Šiose Sutarties specialiosiose sąlygose didžiąja raide rašomos sąvokos atitinka Sutarties bendrosiose sąlygose didžiąja raide rašomas sąvokas, jei kontekstas aiškiai nereikalauja kitaip. Žemiau ties atitinkamomis sąlygomis laužtiniuose skliaustuose nurodyti punktai ir skyriai, reiškia nuorodas į Sutarties bendrųjų sąlygų punktus ir skyrius, su kuriais tos sąlygos yra susijusios.

| - 1. | Įkainiai [Sąvokos 1.1.2, 1.1.7, 1.1.12 punktai] | Rangovo atliekamų Darbų Įkainiai nurodomi Sutarties specialiųjų sąlygų 15 priede „Rangovo pasiūlymas“ (toliau – „Rangovo pasiūlymas“) . Už Neplaninius darbus Rangovui bus mokama 20 % didesnė kaina. Už Avarinius darbus Rangovui bus mokama Rangovo pasiūlyme nurodytais avariniais Darbų įkainiais. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2. | Sutarties vykdymo terminas [Sąvoka 1.1.5 punktas] | Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus per [įrašoma] mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Pirmais Sutarties vykdymo metais Rangovas neturi teisės nutraukti Sutarties. Jeigu viena Šalis ketina vienašališkai nutraukti Sutartį, kitą Šalį privalo įspėti ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius. |  |
| - 3. | Objektas [Sąvoka 1.1.13 punktas] | Infrastruktūros priežiūros centro [Regiono pavadinimas] regiono 110 - 400 kV oro linijos. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo darbus atlikti kitų regionų ([]) 110 – 400 kV oro ir kabelių linijose. Apie planuojamą eksploatuojamų oro linijų kiekio pasikeitimą (padidėjimą ar sumažėjimą) ar naujų Įrenginių eksploatavimo pradžią Užsakovas informuoja Rangovą prieš 2 mėnesius, o Rangovas įsipareigoja Darbus atlikti visuose regiono Objektuose. |  |
| - 4. | Pagrindiniai darbai [Sąvoka 1.1.14 punktas] | Darbai, kuriuos turės atlikti pats Rangovas, t. y. Darbai kurie negali būti perduoti subrangovams. - Atskirų medžių pjovimas - Atskirų medžių pjovimas sunkiai prieinamose vietose Jei Rangovas šiuos Darbus perduoda Subrangovui, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį. |  |
| - 5. | Pirkimas [Sąvoka 1.1.16 punktas] | [Pirkimo pavadinimas, būdas, paskelbimo data ir numeris bus įrašyti sudarant prieš Sutartį] |  |
| - 6. | Rangovas [Sąvoka 1.1.19 punktas] | [Pavadinimas], pagal Lietuvos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas [kodas], kurios registruota buveinė yra [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. |  |
| - 7. | Sutarties kaina* [Sąvoka 1.1.22 punktas] | Sutarties kaina be PVM*:[suma skaičiais] Pridėtinės vertės mokestis (PVM): [suma skaičiais] Sutarties kaina su PVM: [suma skaičiais] *Tai nėra Užsakovo įsipareigojimas sumokėti visą nurodytą Sutarties kainą Sutarties galiojimo laikotarpiu. Rangovui bus apmokama pagal Rangovo pasiūlyme nurodytus įkainius. Taikomas kainodaros būdas: Fiksuotas įkainis. Įkainiai gali būti peržiūrėti tik Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3 punkte nustatyta tvarka. Sutarties vykdymo išlaidų atlyginimas taikomas tik: Pasėlių atstatymo darbams. Pasėlių atstatymo darbų kaina nustatoma vadovaujantis šios Sutarties sąlygomis. Bendra pasėlių atstatymo darbų kaina su PVM per Sutarties vykdymo terminą, negali viršyti 10 % Sutarties kainos su PVM (ši suma įskaičiuota į Sutarties kainą). Į šias faktiškai patirtas išlaidas negali būti įskaičiuotas Rangovo pelnas. |  |
| - 8. | Užsakovas [Sąvoka 1.1.25 punktas] | ĮMONĖS PAVADINIMAS, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. |  |
| - 9. | Brigados [2.1.3 punktas] | Rangovas turi užtikrinti, kad 4 punkte nurodytiems pagrindiniams darbams skirtinguose Objektuose vienu metu galės dirbti ne mažiau kaip [įrašoma] Brigados. Nepriklausomai nuo nurodyto Brigadų skaičiaus, Rangovas turi užtikrinti, kad visi suderinti planiniai ir neplaniniai bei avariniai darbai būtų atlikti laiku. |  |
| - 10. | Dokumentai [2.1.5 punktas] | Nėra |  |
| - 11. | Avarinio reagavimo terminai [2.5.3 punktas] | Nuo Užsakovo pranešimo raštu (elektroniniu laišku) ar telefonu Rangovas privalo ne vėliau kaip per [įrašoma] val. nuvykti į avarijos vietą ir pradėti vykdyti avarijos likvidavimo darbus. |  |
| - 12. | Užsakovo sandėliai [3.6.10, 3.6.11 punktai] | Netaikoma |  |
| - 13. | Šalių atstovai [4.1.1 punktas] | Užsakovo atstovas: [Pareigos, vardas, pavardė] [Telefonas, el. paštas] | Rangovo atstovas: [Pareigos, vardas, pavardė] [Telefonas, el. paštas] |
| - 14. | Sąskaita apmokėjimui [6.3.3 punktas] | Užsakovo: A. s. LT242150051000021766 OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas (banko kodas 21500) PVM mokėtojo kodas LT100005748413 | Rangovo: A. s. [atsiskaitomoji sąskaita] [Rangovo bankas] Banko kodas [...] PVM mokėtojo kodas [...] |
| - 15. | Papildomi garantiniai terminai [8.2.2, 8.2.3 punktai] | Nėra |  |
| - 16. | Sutarties įvykdymo užtikrinimas [8.7.1 punktas] | Iki Sutarties pasirašymo Rangovas Užsakovui pateikė Sutarties įvykdymo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimą (priimtinų bankų/ draudimo bendrovių sąrašas nurodytas Sutarties specialiųjų sąlygų 13 priede). Sutarties vykdymo užtikrinimo galiojimo terminas – [įrašoma] mėn. (Darbų atlikimo terminas) ir 1 (vienas) mėnuo , skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo užtikrinimo dydis – [įrašoma] Eur. |  |
| - 17. | Šalių kontaktiniai duomenys [10.7.1 punktas] | Užsakovo: Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius Tel. +370 707 02171 El. paštas info@litgrid.eu | Rangovo: [adresas korespondencijai] Tel. [...] El. paštas [...]. |
| - 18. | Sutarties dokumentai ir priedai | Pasirašydamos Sutartį Šalys patvirtina, kad Užsakovas perdavė, o Rangovas priėmė dokumentus skaitmeniniu formatu, kurie suprantami ir aiškinami kaip neatsiejama Sutarties dalis: - Sutarties specialiosios sąlygos; - Sutarties bendrosios sąlygos; - Pirkimo sąlygos, jų paaiškinimai ir patikslinimai (jei buvo); - Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamentas; - Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo ĮMONĖS PAVADINIMAS objektuose tvarkos aprašas; - Darbų organizavimo ir vykdymo ĮMONĖS PAVADINIMAS perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas; - Nurodymų ir pavedimų darbams elektros įrenginiuose išdavimo, įforminimo, numeravimo, pildymo ir apskaitos instrukcija; - PTD IPC [Regiono pavadinimas] regiono 110 - 400 kV oro linijų trasų valymo darbų planas; - Turto valdymo informacinės sistemos Naudotojo vadovas - Rangovų portalo valdymo instrukcija. (Priedas konfidencialus, perduodamas sudarius Sutartį); - PTD IPC [Regiono pavadinimas] regiono oro linijų sąrašas; - Aplinkosaugos reikalavimai; - Trasų valymo darbų suderinimo su žemės savininkais forma; - Užsakovui priimtinų bankų/ draudimo bendrovių sąrašas; - Subrangovų sąrašas; - Rangovo pasiūlymas. - Vadovų (vadovaujančių specialistų, pirkimo sutarčiai vykdyti) sąrašas. Jeigu tarp aukščiau nurodytų dokumentų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentai bus aiškinami pagal jų pirmumą, pagal kurį žemėjančia tvarka jie yra išvardinti aukščiau. |  |
| - 19. | Kitos sąlygos | - Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.4, 3.6.3-3.6.12, 3.7, 3.8, 3.9, 5.1.2, 5.1.4-5.1.6, 8.6.6, 8.6.7 punktų reikalavimai nebus taikomi. - Jei einamųjų metų planuose nurodyti darbų kiekiai nebus užsakyti ir jei jie bus užsakomi sekančiais metais, jie bus laikomi planiniais. Darbų Užsakymas ir vykdymas sekančiais metais negali būti traktuojamas kaip Neplaniniai darbai. - Nepriklausomai ar vėlinami, ar ankstinami sekančių metų darbai, jie traktuojami kaip Planiniai arba Neplaniniai darbai, priklausomai nuo darbų užsakymo tipo. - Rangovas planuodamas darbus, privalo raštiškai informuoti į Objektų apsaugos zonas patenkančių sklypų savininkus ar naudotojus bei gauti suderinimus planuojamiems darbams, likus ne mažiau kaip 30 k. dienų iki planuojamų darbų pradžios. - Už faktiškai iškirstus, bet neišvežtus (nesunaikintus, nesutvarkytus) krūmus (kaip nurodyta Darbų užsakyme) aktuojama 30%, išvežus (sunaikinus, sutvarkius) - likusi neužaktuota 70% dalis. Už faktiškai iškirstus, bet neišvežtus, nesutvarkytus medžius (kaip nurodyta Darbų užsakyme) aktuojama 50%, išvežus, sutvarkius – likusi neužaktuota 50% dalis. Už faktiškai nugenėtas, bet neišvežtas, nesutvarkytas šakas (kaip nurodyta Darbų užsakyme) aktuojama 50%, išvežus, sutvarkius – likusi neužaktuota 50% dalis. Už faktiškai apdorotą (nupurkštą) trasą cheminiu būdu aktuojama 50%, po mėnesio nuo purškimo datos kai paveikia chemija (turi būti matomas chemijos poveikis augmenijai) aktuojama likusi neužaktuota 50% dalis. - Rangovas įgaliojamas ir įpareigojamas pradėti Darbus tik prieš tai suderinęs su Aplinkos ministerijos regioniniais aplinkos apsaugos departamentais, žemės savininkais arba valstybiniais miško valdytojais ir kitais suinteresuotais asmenimis, teisės aktuose nustatyta tvarka. - Už Sutartyje ir jos prieduose nurodyto Užsakovo informavimo apie vykdomus darbus pažeidimą taikoma Sutarties bendrųjų sąlygų 8.3.1 p. lentelės 15 p. nurodyta bauda. - Sutartyje ir jos prieduose augmenija klasifikuojama taip: - Krūmai ir sumedėjusi augalija - iki 8 cm skersmens, matuojant 1,3 m aukštyje nuo šaknies kaklelio; - Medžiai - skersmuo 8 cm ir daugiau, matuojant 1,3 m aukštyje nuo šaknies kaklelio. - Rangovas, vykdydamas Darbus, privalo laikytis ir vadovautis: - Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 patvirtintų Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių; - Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 patvirtintų Elektros tinklų apsaugos taisyklių; - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2010 m. sausio 27 d. Nr. D1-79 patvirtintų Miško kirtimo taisyklių; - Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. D1-281 „Dėl paukščių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“; - Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-317 „Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“. - Užsakovo pagal šią Sutartį užsakytų Rangovo atliekamų Darbų metu sugadintų Pasėlių atstatymo darbų kainos apskaičiavimas: - Pasėlių atstatymo darbų kaina apskaičiuojama derliaus netekimą tonomis padauginus iš VĮ Žemės ūkio duomenų centro skelbiamos einamųjų metų spalio antrosios savaitės Grūdų ir aliejinių augalų sėklų supirkimo kainų (iš augintojų ir kitų vidaus rinkos ūkio subjektų) suvestinėje ataskaitoje (pagal formą GS-1) nurodytos vidutinės kainos eurais už toną (kaina su nuoskaitomis po valymo ir džiovinimo ir su priemokomis). Tų kultūrų produktams, kurių supirkimo rinkos kainų nustatyti neįmanoma, kaina apskaičiuojama taikant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymais kasmet tvirtinamas Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvines kainas. - Derliaus netekimas (tonomis) apskaičiuojamas padauginant einamųjų metų žemės ūkio veiklos subjekto (jei tvarkoma dvejybinė apskaita) arba savivaldybės (jei tvarkoma supaprastintoji arba netvarkoma jokia apskaita) pasėlio vidutinį derlingumą iš ploto, kuriame pasėlis yra pakenktas, pagal formulę: - N=D(S1+S2+S3+…Sn) - N - Derliaus netekimas, t. D - einamųjų metų žemės ūkio veiklos subjekto (jei tvarkoma dvejybinė) arba savivaldybės (jei tvarkoma supaprastintoji arba netvarkoma jokia apskaita) pasėlio vidutinis derlingumas, t iš vieno ha - S1, S2, S3...Sn - pasėlio dalių plotai, ha; - Rangovas privalo Užsakovui pateikti žemės savininko arba jo įgalioto atstovo prašymą Dėl sugadintų pasėlių atstatymo darbų ir derliaus praradimo. Prašyme turi būti nurodoma atstatomas žemės sklypo (-ų) plotas (-ai), suderintas(-i) su Užsakovo atstovu, pažeisto žemės ploto foto fiksacija ir netekto derliaus kiekio nustatymo skaičiavimai, patvirtinti žemės savininko ir Užsakovo atstovo. Pagal šiuose dokumentuose nurodytą plotą ir netekto derliaus kiekį Sistemoje bus suformuojamas Darbų užsakymas. Pasėlių atstatymo darbai užsakomi Užsakovo tik tokiu atveju ir tokia apimtimi, kai Rangovui vykdant Užsakovo užsakytus Sutartyje numatytus darbus buvo neišvengiama pasėlius sugadinti. - Už Sutarties ir jos pakeitimų viešinimą atsakingas asmuo: |  |

_____________________