LT

PATVIRTINTA

ĮMONĖS PAVADINIMAS vadovo

202_ m.	 d. įsakymu Nr.

ĮMONĖS PAVADINIMAS

EKSPLOATAVIMO DARBŲ SUTARTIES

BENDROSIOS SĄLYGOS

TURINYS

1.	SĄVOKOS	4

2.	BENDROSIOS NUOSTATOS	5

2.1.	DARBŲ APIMTYS	5

2.2.	METINIS GRAFIKAS	6

2.3.	PLANINIAI DARBAI	6

2.4.	NEPLANINIAI DARBAI	6

2.5.	AVARINIAI DARBAI	7

2.6.	PAPILDOMI DARBAI	8

3.	DARBAI	8

3.1.	DARBŲ VYKDYMAS	8

3.2.	DARBŲ VIETA	9

3.3.	PRIVAŽIAVIMO KELIAI	10

3.4.	FIZINĖ APSAUGA	11

3.5.	ATJUNGIMAI	11

3.6.	ĮRENGINIAI IR MEDŽIAGOS	12

3.7.	ĮRANKIAI IR PRIETAISAI	13

3.8.	MATAVIMAI	15

3.9.	DEMONTAVIMAS	16

3.10.	APLINKOSAUGA	17

3.11.	DARBŲ SUSTABDYMAS	18

3.12.	IŠTAISYMAI	18

4.	DARBŲ ORGANIZAVIMAS	19

4.1.	ŠALIŲ ATSTOVAI	19

4.2.	FIKSAVIMAS	19

4.3.	DARBŲ PRIĖMIMAS	20

4.4.	INFORMAVIMAS	21

4.5.	PATIKRINIMAI	21

4.6.	NURODYMAI	21

5.	DARBUOTOJAI IR SUBRANGOVAI	21

5.1.	KVALIFIKACIJA	21

5.2.	SUBRANGOVAI	23

5.3.	SAUGA DARBE	24

5.4.	INFORMACIJOS SAUGA  	25

6.	KAINA IR APMOKĖJIMAS	26

6.1.	DARBŲ KAINA	26

6.2.	APMOKĖJIMAS	26

6.3.	KITOS APMOKĖJIMO SĄLYGOS	26

7.	PAKEITIMAI	27

7.1.	DARBŲ PAKEITIMAI	27

7.2.	ĮSTATYMŲ PAKEITIMAS	27

7.3.	KAINŲ INDEKSO PASIKEITIMAS	27

8.	ATSAKOMYBĖ	28

8.1.	ATSAKOMYBĖS PASKIRSTYMAS	28

8.2.	KOKYBĖS GARANTIJA	28

8.3.	NETESYBOS	29

8.4.	ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMAS	32

8.5.	ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS	33

8.6.	ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS	33

8.7.	SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS	34

9.	SUTARTIES GALIOJIMO SĄLYGOS	35

9.1.	SUTARTIES SUDARYMAS	35

9.2.	SUTARTIES KEITIMAS	35

9.3.	SUTARTIES NUTRAUKIMAS	35

9.4.	SUTARTIES AIŠKINIMAS	36

10.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS	36

10.1.	PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS	36

10.2.	NUOSAVYBĖ	37

10.3.	KONFIDENCIALUMAS	37

10.4.	INTERESŲ KONFLIKTAS	38

10.5.	KALBA	38

10.6.	DOKUMENTAI	38

10.7.	PRANEŠIMAI	38

10.8.	GINČŲ SPRENDIMAS	39

10.9.	TEISIŲ PERLEIDIMAS	39

10.10.	TEISIŲ ATSISAKYMAS	39

10.11.	NACIONALINIO SAUGUMO INTERESŲ UŽTIKRINIMAS	39

## SĄVOKOS

  - Žemiau šiame punkte išvardintos, didžiąja raide rašomos, sąvokos šiose Sąlygose turi ties jomis nurodytas reikšmes, jei kontekstas nereikalauja kitaip:

    - Atliktų darbų pažyma – pagal Užsakovo pateiktą formą Rangovo parengiamas ir Užsakovui pateikiamas dokumentas, kuriame nurodomi Rangovo faktiškai atlikti Darbai.

    - Avariniai darbai – Darbai, kurie turi būti atliekami tam, kad būtų likviduotos avarinės situacijos, kai dėl nenumatytų aplinkybių atjungiami ir/ar nebeveikia elektros perdavimo įrenginiai, jų negalima eksploatuoti teisės aktų nustatyta tvarka ir/ar kyla pavojus kitų asmenų saugumui, jų turtui ir/ar aplinkai. Avariniai darbai apmokami Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais didesniais įkainiais.

    - Brigada – ne mažiau kaip dviejų specialistų komanda, turinti teisę savarankiškai atlikti Sutartyje nurodytus Darbus.

    - Darbai – pagal Sutartį vykdomi Objekto Planiniai darbai, Neplaniniai darbai ir Avariniai darbai.

    - Sutarties vykdymo terminas – Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytas laikotarpis, per kurį Užsakovas užsako, o Rangovas vykdo Darbus. Per šį terminą turi būti atlikti visi Užsakovo užsakyti Darbai.

    - Draudžiama kilmė – Rangovo, Subrangovo ar subjektų, kurių pajėgumais yra remiamasi, ar juos kontroliuojančių asmenų, taip pat Įrenginių, Medžiagų, prekių, paslaugų ar Darbų kilmė yra iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 ir (arba) 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

    - Įkainiai – Sutarties specialiosiose sąlygose nurodyti Darbų įkainiai, pagal kuriuos apskaičiuojama Rangovui už atliktus Darbus mokėtina kaina.

    - Įrenginiai – įrenginiai, įranga, prietaisai, įtaisai, mechanizmai, atsarginės dalys, kompiuterinės programos, kurie turi būti sumontuoti ir/ar instaliuoti vykdant Sutartį ir/ar perduoti Užsakovui.

    - Medžiagos – medžiagos, gaminiai ir kiti produktai, kurie vykdant Sutartį turi būti ilgam laikui įkonstruoti, įmontuoti, įdėti, instaliuoti į Objektą ir/ar perduoti Užsakovui ir kurie nėra laikomi Įrenginiais.

    - Metinis grafikas – Užsakovo Rangovui pateikiamas grafikas, kuriame nurodomi preliminarūs kalendorinių metų elektros įrenginių atjungimai ir Darbai, kuriuos Užsakovas planuoja užsakyti iš Rangovo.

    - Mėnesio grafikas – Užsakovo ir Rangovo suderintas grafikas, kuriame nurodomi Darbai, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti per tą kalendorinį mėnesį, kuriam sudaromas Mėnesio grafikas.

    - Neplaniniai darbai – Sutartyje nurodyti Darbai, kurie nėra Planiniai darbai ir kurie nėra Avariniai darbai. Neplaniniai darbai apmokami Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais didesniais įkainiais.

    - Objektas – Sutartyje nurodyti statiniai ir/ar Įrenginiai, kuriuose turi būti atliekami Darbai.

    - Pagrindiniai darbai – Sutartyje nurodyti Darbai, kuriuos Rangovas turi atlikti savo pajėgumais (t. y. Darbai, kurių Rangovas negali perduoti atlikti subrangovams).

    - Pagrindiniai įrenginiai – tai energetikos objektų įrenginiai, kurie atlieka šio objekto pagrindines funkcijas: gamina, perduoda, skirsto, transformuoja elektros ir šilumos energiją.

    - Pirkimas – pirkimas, kurį atlikus buvo sudaryta Sutartis.

    - Planiniai darbai – Darbai, kurie yra įtraukti į suderintą Mėnesio grafiką, arba Darbai, dėl kurių su Rangovu sutarta, kad jie bus atliekami kaip Planiniai darbai.

    - Papildomi darbai – Rangovo atliekami Objektų techninės priežiūros ir remonto darbai, kurie yra susiję su Darbais, tačiau neįeina į Sutartyje nurodytą Darbų apimtį ir kurių poreikis iškyla vykdant Darbus.

    - Rangovas – Sutarties Šalis, kuri įsipareigoja atlikti ir užbaigti Darbus (Rangovo sąvoka taip pat apima Rangovo subrangovus, darbuotojus ir kitus Rangovui dirbančius asmenis, išskyrus atvejus, kai Sutarties kontekstas reikalauja kitaip).

    - Sistema – Užsakovo naudojama Turto valdymo informacinė sistema, kurioje vykdomi visi su Darbų užsakymo įvykdymu susiję veiksmai, t. y. derinami Metiniai ir Mėnesio grafikai, vykdomas Darbų užsakymas ir stebimas jo įgyvendinimas, fiksuojamas Darbų užsakymo vykdymo laikas, pateikiama reikalinga dokumentacija ir pan. Užsakovas ir Rangovas Sistemoje privalo atlikti visus veiksmus, reikalingus tinkamai įvykdyti Sutartį.

    - Sutartis – tarp Šalių sudaryta sutartis, kuria Šalys įsipareigojo vadovautis šiomis Sutarties bendrosiomis sąlygomis ir Sutarties specialiosiomis sąlygomis bei visais Sutarties priedais.

    - Sutarties kaina – Sutartyje nurodyta maksimali kaina, už kurią Užsakovas įsigys Darbų per visą Sutarties terminą. Sutartyje naudojama sąvoka „pradinė Sutarties kaina“ suprantama kaip Sutarties kaina (su PVM) Sutarties sudarymo metu, t. y. į ją neįtraukiama ta vertė, kuri gali atsirasti dėl Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatytų jos kainos pakeitimų pasirinkimo galimybių (sutarties termino, perkamos apimties, objekto pakeitimų ir pan.). Užsakovas pradinę Sutarties kainą nurodo sudaromoje Sutartyje. Pradinė Sutarties kaina nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus kai Sutarties kaina peržiūrima pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas.

    - Šalys – Užsakovas ir Rangovas, o Šalis – bet kuris iš jų.

    - Technologinės kortelės – Pagrindinių įrenginių remonto, techninės priežiūros ir bandymų technologinės kortelės, kuriose sutrumpintai aprašomi techninės remonto, techninės priežiūros ir bandymo darbų vykdymo technologija, užduotis, apimtys bei eiliškumas.

    - Užsakovas – Sutarties Šalis, kuri perka Sutartyje nurodytus Darbus.

  - Kitos Sąlygose vartojamos bendrinės statybos teisės sąvokos, rašomos ne didžiąja raide, atitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose statybos teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

## BENDROSIOS NUOSTATOS

### DARBŲ APIMTYS

    - Rangovas turi pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Darbus, kurie yra nurodyti Užsakovo patvirtintuose Mėnesio grafikuose, Užsakovo pateiktuose Neplaninių darbų užsakymuose ir Avarinių darbų paraiškose, pagal Sutartyje, Mėnesio grafikuose, Neplaninių darbų užsakymuose ir Avarinių darbų paraiškose nurodytas sąlygas ir terminus.

    - Preliminarios Rangovo atliekamų Darbų apimtys nurodomos Užsakovo pateikiamame Metiniame grafike.

    - Rangovas įsipareigoja užtikrinti tokius pajėgumus, kad vienu metu Darbai galėtų būti atliekami ne mažiau kaip dviejuose Objektuose ir juos vykdyti galėtų ne mažesnis nei Sutartyje nurodytas Brigadų skaičius.

    - Į Rangovo atliekamų Darbų apimtį įeina visų Darbams atlikti bei Sutartyje nurodytiems įsipareigojimams įvykdyti reikalingų Įrenginių, Medžiagų, transporto, personalo, dokumentų, draudimo ir kitų priemonių, prekių bei paslaugų įsigijimas, išskyrus atvejus, kai juos pateikia Užsakovas apie tai iš anksto informuodamas Rangovą.

    - Į Rangovo atliekamų Darbų apimtį taip pat įeina visų Sutarčiai įvykdyti reikalingų leidimų, suderinimų ir pritarimų, pažymų, licencijų ir kitų dokumentų gavimas, kurių Rangovui nepateikė Užsakovas. Jei šie leidimai, suderinimai ir pritarimai, pažymos, licencijos ir kiti dokumentai pagal teisės aktų reikalavimus išduodamai (atliekami) Užsakovo vardu, Užsakovas per 5 darbo dienas nuo Rangovo prašymo gavimo išduoda reikiamus įgaliojimus. Preliminarus Sutarčiai įvykdyti reikalingų leidimų, suderinimų ir pritarimų, pažymų, licencijų ir kitų dokumentų, išduodamų Užsakovo, sąrašas nurodomas Sutarties specialiosiose sąlygose.

    - Abi Šalys įsipareigoja vykdyti visus Sutartyje, Lietuvos Respublikos įstatymuose, statybos techniniuose reglamentuose (STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančiuose teisės aktuose nurodytus reikalavimus.

    - Rangovas įsipareigoja Darbus vykdyti esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, įskaitant, bet neapsiribojant, dideliu šalčiu (-20ºC ir daugiau), jeigu tai neprieštarauja darbų saugą reglamentuojantiems teisės aktams.

### METINIS GRAFIKAS

    - Kiekvienų metų Metinį grafiką Užsakovas Sistemoje pateikia Rangovui likus ne mažiau kaip 1 savaitei iki tų metų pradžios, tačiau ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo.

    - Metiniame grafike nurodomos Darbų apimtys bei elektros įrenginių atjungimo terminai yra orientaciniai ir neįpareigoja Užsakovo pirkti Darbų nurodytomis apimtimis ar suteikti atjungimus nurodytais terminais. Užsakovas iš Rangovo įsipareigoja įsigyti ne mažiau kaip 70% visuose Metiniuose grafikuose numatytų Darbų (skaičiuojant pagal Darbų vertę be Medžiagų ir Įrenginių kainos). Ši sąlyga negalioja, jei Rangovas nuolat vėluoja atlikti Darbus, nesilaiko technologinių, Darbų saugos, aplinkosaugos arba kitų Sutartyje nurodytų reikalavimų, pažeidžia esmines Sutarties sąlygas arba Sutartis yra nutraukiama.

    - Jei Sistemoje nurodyti einamųjų metų Darbų kiekiai nebus užsakyti ir jei jie bus užsakomi kitais metais, tokie Darbai bus laikomi Planiniais darbais arba Neplaniniais darbais, priklausomai nuo jų tipo. Darbų užsakymas ir vykdymas kitais metais, kitų metų Darbų vėlinimas ar ankstinimas nėra traktuojami kaip Neplaniniai darbai, o turi būti atsižvelgiama į Darbų tipą.

    - Rangovas privalo turėti reikiamus pajėgumus Metiniame grafike nurodytiems Darbams atlikti ir rezervą Metiniame grafike nenumatytiems Darbams atlikti (šie Darbai per visą Sutarties vykdymo laikotarpį apytiksliai gali sudaryti iki 30% Sutarties kainos).

### PLANINIAI DARBAI

    - Rangovas, vadovaudamasis Metiniu grafiku bei Sistemoje suformuotais užsakymais, Sistemoje sudaro Mėnesio grafiką, kuriame nurodo planuojamas Darbų pradžios ir pabaigos datas. Mėnesio grafikuose turi būti nurodyti konkretūs statiniai, pastatai, pastotės, skirstyklos ir jų dalys, oro linijų tarpatramiai, kabelių linijos, kuriuose bus atliekami Darbai, bei Darbų kiekiai
      
      
      
      
      
      , kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti konkretų mėnesį.

    - Kito Mėnesio grafikas tarp Šalių ir trečiųjų asmenų derinamas iki einamojo mėnesio 20 dienos. Kito Mėnesio grafikas patvirtinamas iki einamojo mėnesio 25 dienos (bet ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki mėnesio, kurį numatyta pradėti Planinius darbus, pradžios). Jei kito Mėnesio grafikas nesuderinamas iki einamojo mėnesio 25 dienos dėl Rangovo kaltės, Mėnesio grafikas Užsakovo patvirtinamas vienašališkai, o Rangovas turi sumokėti Sutarties bendrųjų sąlygų 8.3.1 punkte nurodytas netesybas.

    - Planinių darbų užsakymai laikomi suderintais ir patvirtintais, kai abi Šalys patvirtina Mėnesio grafiką.

    - Abipusiu Šalių sutarimu gali būti atliekami papildomi Mėnesio grafike nenumatyti Planiniai darbai.

    - Metiniai ir Mėnesio grafikai derinami, tvirtinami ir pateikiami Sistemoje. Nesant galimybės šių veiksmų atlikti Sistemoje, jie atliekami elektroniniu paštu, tvirtinimui naudojant elektroninį parašą.

    - Planiniai kiekvienų metų ar kito mėnesio Darbai negali būti traktuojami kaip Neplaniniai darbai, jeigu persikelia į kitus metus ar kitą mėnesį. Planiniais darbais taip pat laikomi visi į Mėnesio grafiką įtraukti ir su Rangovu suderinti Darbai, nepriklausomai, ar jie buvo įtraukti į Metinį grafiką.

### NEPLANINIAI DARBAI

    - Užsakymai Neplaniniams darbams sukuriami ir tvirtinami per Sistemą. Apie sukurtą Neplaninių darbų užsakymą Rangovas informuojamas elektroniniu paštu. Teikiamame Neplaninių darbų užsakyme Užsakovas nurodo reikalingus atlikti Neplaninius darbus ir teikiamus elektros įrenginių atjungimus (jei reikalingi).

    - Rangovas Neplaninių darbų užsakymą suderina su Užsakovu ir jį patvirtina per 3 darbo dienas nuo Neplaninių darbų užsakymo pateikimo.

    - Neplaninius darbus Rangovas privalo atlikti Neplaninių darbų užsakyme nurodytais terminais.

    - Jei, gavus Neplaninių darbų užsakymą, kurį reikia atlikti nedelsiant, Rangovui nepakanka pajėgumų jiems atlikti, Rangovas pajėgumus turi perkelti iš vykdomų Planinių darbų vietų. Tokie veiksmai turi būti suderinti su Užsakovu ir negali daryti įtakos Įrenginių atjungimo trukmei. Jei dėl neatidėliotinų Neplaninių darbų Rangovas nespėja laiku atlikti Planinių darbų, atjungimo paraiškas galima pratęsti ir už tai sankcijos nebus taikomos.

    - Jeigu Rangovui vykdant Darbus konkrečiame Objekte Rangovas nustato, kad būtina atlikti Papildomus darbus, Rangovas turi gauti to regiono atsakingo inžinieriaus pritarimą vykdyti Papildomus darbus. Papildomi darbai laikomi Neplaniniais darbais, kai:

      - Papildomiems darbams atlikti reikalingi operatyviniai perjungimai ar atjungimo paraiškos pratęsimas;

      - Papildomus darbus reikia atlikti greičiau nei per 5 darbo dienas;

      - Papildomiems darbams atlikti reikalingi specialūs Rangovo veiksmai (papildomas specialiosios technikos poreikis, skubus medžiagų/detalių įsigijimas ar atsivežimas iš sandėlio ir pan.).

### AVARINIAI DARBAI

    - Avariniai darbai atliekami pagal Užsakovo Avarinių darbų paraišką, kurią Užsakovas teikia bet kuriuo paros metu, kai Objekte įvyksta gedimas ar kita avarinė situacija. Avarinių darbų paraiška teikiama telefonu ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną Sistemoje įforminamas Avarinių darbų užsakymas. Avarinių darbų paraiškoje nurodomas konkretus Objektas, kuriame reikalinga atlikti Avarinius darbus.

    - Rangovas telefonu informuoja Užsakovą apie pasirengimą pradėti vykdyti Avarinius darbus:

      - darbo laiku – per 30 min.;

      - ne darbo laiku – per 1 val.

    - Gavęs Avarinių darbų paraišką, Rangovas, kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytus Avarinio reagavimo terminus privalo:

      - nuvykti į nurodytą Objektą;

      - įvertinti situaciją ir nustatyti jos priežastis;

      - įvertinti Avarinių darbų apimtis ir jų trukmę. Rangovo ir Užsakovo sutarta Avarinių darbų trukmė
      
      
      , Užsakovo įrašoma į Avarinių darbų užsakymą ir ji laikoma planuojama Avarinių darbų pabaiga;

      - apie tai informuoti ir suderinti su Užsakovu atliekamų Avarinių darbų apimtis;

      - Užsakovui nurodžius, pradėti vykdyti Avarinius darbus;

      - imtis priemonių, kad būtų kaip įmanoma labiau sumažinta avarijos padaryta ar daroma žala Užsakovui, tretiesiems asmenims, jų turtui ir aplinkai (jei Užsakovas nenurodo kitaip);

      - nutrūkus indukuotą įtampą turinčiam laidui ir/ar esant kitam elektros smūgio pavojui ir/ar pavojui žmonių sveikatai ar gyvūnams, nedelsiant aptverti pavojingą zoną, pažymint ženklais „STOK! ĮTAMPA“.

    - Avarinius darbus Rangovas privalo atlikti Avarinių darbų užsakyme nurodytais terminais.

    - Jei, gavus Avarinių darbų paraišką, Rangovui nepakanka pajėgumų atlikti Avarinius darbus, Rangovas pajėgumus turi perkelti iš pagal šią Sutartį vykdomų Planinių darbų ir Neplaninių darbų vietų (tokiu atveju atitinkamų Planinių darbų ir Neplaninių darbų atlikimas ir jų terminai su Užsakovu derinami iš naujo).

    - Rangovas per 3 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo prioriteto tvarka turi pateikti Užsakovui darbuotojų, kuriems bus teikiamos Avarinių darbų paraiškos, kontaktinius duomenis. Pasikeitus šiems duomenims, nedelsiant apie tai informuoti Užsakovą raštu, nurodant naujus kontaktinius duomenis.

    - Rangovas per 3 darbo dienas po Sutarties įsigaliojimo, o vėliau iki kiekvieno mėnesio 30 dienos, turi pateikti Užsakovui darbuotojų, kuriems bus teikiamos Avarinių darbų paraiškos, mėnesinį budėjimo grafiką su kontaktiniais duomenimis.

### PAPILDOMI DARBAI

    - Jeigu suderinus Mėnesio grafiką ir vykdant konkretų Darbų užsakymą paaiškėja nenumatyti statinių, pastatų, Įrenginių gedimai, neatitikimai standartams, techniniams reikalavimams ir Rangovas profesionaliai, atsakingai įvertinęs mano, kad, vadovaujantis ekonomiškumo, vieno Įrenginių atjungimo laiko išnaudojimo principais, reikalingi Papildomi darbai, Rangovas apie jų reikalingumą nedelsiant informuoja Užsakovą. Užsakovas, vertindamas Darbų užsakymo apimtį, suderina Papildomų darbų atlikimą arba pateikia argumentus ir nurodo Sutarties nuostatas, dėl kurių šie Darbai negali būti priskirti Papildomiems darbams, o turi būti atlikti, vykdant Darbų užsakymą.

    - Jei Rangovas Papildomus darbus atlieka negavęs Papildomų darbų užsakymo, bus laikoma, kad šiuos Papildomus darbus Rangovas atliko neatlygintinai.

    - Jeigu Rangovui vykdant Darbų užsakymą konkrečiame Objekte nustatomi Papildomi darbai, kuriuos Rangovo ir Užsakovo sprendimu reikia atlikti, ir šių Papildomų darbų vertė neviršija 10% Planinių darbų užsakymo šiam Objektui kainos, tokie Papildomi darbai negali būti traktuojami kaip Neplaniniai darbai.

    - Nustačius Papildomų darbų poreikį vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 2.4.5 punktu, jiems netaikomas Sutarties bendrųjų sąlygų 2.6.3 punkto reikalavimas.

## DARBAI

### DARBŲ VYKDYMAS

    - Prieš pradėdamas vykdyti Darbus, Rangovas turi:

      - gauti visus reikalingus leidimus, atestatus, pažymas ir licencijas, reikalingus Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymui (jei tokių dar neturi ir Sutartyje nenumatyta kitaip);

      - gauti leidimą, suteikiantį teisę dirbti perdavimo tinklo įrenginiuose, Sutartyje nustatyta tvarka;

      - su Užsakovu pasirašyti tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą;

      - įvykdyti visus saugos darbe reikalavimus;

      - įvykdyti kitus Sutartyje ir teisės aktuose nurodytus reikalavimus.

    - Atvykęs į Objektą, prieš vykdydamas Darbus, Rangovas turi apžiūrėti Objektą ir įvertinti jo fizinę saugą užtikrinančius įrenginius (tvoras, vartus, vartelius, užraktus, apsaugos signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemas), jų pažeidimus, taip pat su atliekamais Darbais susijusių Įrenginių techninę būklę. Pastebėjęs trūkumus, defektus, įsilaužimo ar vagystės požymius arba kitas saugiam darbui Objekte įtakos turinčias aplinkybes ar galimas rizikas, Rangovas apie tai nedelsdamas telefonu ir, esant artimiausiai galimybei, raštu turi informuoti Užsakovą ir Darbus tęsti gali tik gavęs Užsakovo leidimą.

    - Rangovas, organizuodamas saugių darbų įvykdymą, turi vadovautis savo vidiniu potvarkiu, patvirtintu saugių darbų organizavimo, vykdymo technologiniu darbų projektu, apimančiu saugaus darbo vietos paruošimo, personalo kvalifikaciniais, bei mechanizmams, laboratorijoms, darbo įrankiams reikalavimams bei darbo vietos sutvarkymu, taip pat įtraukiant sąlygas saugiam įrenginių atstatymui įvykus avarijai perdavimo tinkle. Saugių darbų organizavimo, vykdymo technologinis darbų projektas turi būti pateiktas Užsakovui susipažinti ne vėliau kaip 20 kalendorinių dienų iki užsakytų Darbų vykdymo.

    - Rangovas turi remontuoti, montuoti, instaliuoti, konfigūruoti, derinti ir išbandyti Įrenginius, įtaisus, gaminius, kitą įrangą pagal šių Įrenginių, įtaisų, gaminių, kitos įrangos gamintojų nustatytus reikalavimus bei Užsakovo pateiktas Technologines korteles, eksploatavimo instrukcijas, reglamentus ir kitus Užsakovo Įrenginių priežiūrą reglamentuojančių norminių dokumentų reikalavimus. Jeigu gamintojų nustatytuose reikalavimuose yra nurodyta, kad atitinkamus Darbus gali atlikti tik gamintojų atestuoti specialistai arba šie Darbai turi būti vykdomi prižiūrint gamintojų atstovams, Rangovas privalo užtikrinti, kad montavimo, instaliavimo, konfigūravimo, derinimo Darbus ir bandymus atliktų personalas, turintis šią teisę, arba kad Darbai būtų vykdomi prižiūrint gamintojų atstovams.

    - Pagrindinių įrenginių techninės priežiūros ir remonto Darbus Rangovas turi vykdyti pagal Technologinę kortelę. Rangovo darbų vadovas ją išduoda darbų vykdytojui kartu su nurodymu. Jei atitinkamo Įrenginio Technologinės kortelės Užsakovas nepateikė – Pagrindinių įrenginių techninės priežiūros ir remonto Darbai vykdomi pagal Įrenginio gamyklinę instrukciją arba su Užsakovu suderintą formą.

    - Vykdydamas Darbus Rangovas turi užtikrinti turto, aplinkos ir žmonių apsaugą nuo Sutarties vykdymo ir/ar atliekamų Darbų sukeliamų pavojų. Jei dėl su Darbų vykdymu susijusių aplinkybių iškyla pavojus Užsakovui, tretiesiems asmenims, jų turtui ir/ar aplinkai, Rangovas privalo nedelsiant imtis visų pagrįstų priemonių, kad būtų užkirstas kelias galimai žalai atsirasti.

    - Rangovas turi pats pasirūpinti elektros energijos, vandens, dujų ir kitų komunalinių paslaugų, kurių gali prireikti Darbams atlikti, tiekimu į Objektą, išskyrus atvejus, kai yra galimybė pasinaudoti Objektuose esančiais atvadais arba jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

    - Rangovas Darbus pradeda su Užsakovu suderintu laiku, gavęs Darbų koordinavimo grupės budinčio inžinieriaus leidimą. Jeigu nėra gamybinio būtinumo, Rangovas privalo darbą organizuoti taip, kad Darbų pradžia, o taip pat Darbų priėmimas būtų vykdomas darbo dienomis Užsakovo darbo valandomis (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7:30 val. iki 16:30 val., penktadieniais nuo 7:30 val. iki 15:15 val.), išskyrus Avarinius darbus ir po Įrenginių įjungimo privalomą atlikti relinės apsaugos ir automatikos (toliau – RAA) patikrinimą darbo srovėmis, kurie turi būti vykdomi nedelsiant bet kuriuo savaitės ir paros metu. Jei dėl tam tikrų aplinkybių, kurių Užsakovas negali pakeisti, labai retais atvejais, kai atjungimai galimi tik savaitgaliais ar kitomis nei nurodytomis valandomis, Užsakovas už Darbus apmoka kaip už 100 % didesniu įkainiu. Ši sąlyga netaikoma kai Rangovas vėluoja atlikti Darbus. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo atlikti Darbus kitame regione šiais atvejais:

      - perdavimo tinkle įvykus masinėms avarijoms ar likviduojant stichinių reiškinių padarinius;

      - kai gretimo regiono rangovas vėluoja atlikti darbus laiku;

      - kai Užsakovas neturi galimybės užsakyti darbus kitame regione.

    - Už atliktus Darbus kitame regione Rangovui apmokama Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais Įkainiais. Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.8.1 papunktyje nurodyti Darbai traktuojami kaip Avariniai darbai, Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.8.2 ir 3.1.8.3 papunkčiuose nurodyti Darbai traktuojami kaip Neplaniniai darbai.

    - Užsakovas gali reikalauti Rangovo atlikti Darbus kituose regionuose, kurių vertė iki 25% Sutarties kainos be PVM. Jei yra poreikis ir Rangovas sutinka, gali būti užsakomi Darbai kituose regionuose, kurių vertė viršija 25% Sutarties kainos be PVM.

    - Rangovas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, informuoti Užsakovą apie visas ir bet kokias jam žinomas aplinkybes, turinčias arba galinčias turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui. Rangovui neinformavus per nustatytą laiką apie tokių aplinkybių atsiradimą, Rangovui bus taikomos Sutarties bendrųjų sąlygų 8.3.1 punkte nurodytos netesybos.

    - Rangovas, vykdydamas Darbus, kuriems reikalingas techninis darbo projektas, prieš Darbų pradžią turi parengti ir suderinti su regiono inžinieriumi techninį darbo projektą, pagal kurį bus vykdomi Darbai. Vykdant kitus Darbų nomenklatūroje numatytus Darbus, turi būti parengiamos Technologinės kortelės.

### DARBŲ VIETA

    - Užsakovas Rangovui suteikia teisę atlikti Darbus Užsakovo nuosavybės, nuomos ir/ar kita teise valdomų žemės sklypų, kuriuose yra Objektas, taip pat Objektui nustatytų apsaugos zonų ir/ar servitutų ribose, Mėnesio grafike ir Darbų užsakymuose nustatytais terminais. Jei šiame punkte nurodytos Darbų vietos Rangovui nepakanka Darbams atlikti, Darbų atlikimui trūkstama vieta Rangovas pasirūpina pats savo lėšomis.

      - Darbų vykdymo metu Rangovas turi:

      - užtikrinti Darbų vietoje esančio Užsakovo bei tretiesiems asmenims priklausančio turto apsaugą;

      - Darbų vietą naudoti tik Darbų atlikimui, garantuoti joje teisėtą bei saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną;

      - Darbų vietoje įrengti reikalingas darbo vietas, įrengimus, aptvėrimus, ženklus ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus;

      - visą laiką užtikrinti tinkamą Darbų vietos būklę, švarą, tinkamai ją saugoti, suderinus su Užsakovu, pašalinti iš jos visus nebereikalingus įrengimus, medžiagas, duženas, šiukšles/atliekas ar kitus kliuvinius;

      - užtikrinti laisvą Užsakovo ar jo nurodytų asmenų patekimą į Darbų vietą, taip pat sudaryti sąlygas Užsakovui ar jo nurodytiems asmenims atlikti kitus reikalingus darbus, kurių Rangovas neatlieka;

      - atlikus Darbus, atstatyti Darbų vietą į iki Darbų atlikimo buvusią būklę, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių to negalima padaryti arba Sutartyje nenurodyta kitaip.

    - Kai Darbai atliekami tretiesiems asmenims priklausančiuose žemės sklypuose ir teritorijose, Rangovas teisės aktų nustatyta tvarka turi jų savininkus ar valdytojus informuoti apie Darbų atlikimą. Rangovas, vykdydamas Darbus ar veždamas Medžiagas į Darbų vietą, privalo pasirinkti privažiavimo kelią, darantį mažiausią neigiamą įtaką žemės savininkui ar valdytojui ir jo turtui. Rangovas taip pat turi žemės sklypų ir teritorijų savininkams ar valdytojams sumokėti kompensaciją už dėl Darbų vykdymo patirtus nuostolius, jei toks apmokėjimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka. Ši Sutarties bendrųjų sąlygų
       nuostata taikoma tik teisės aktų nustatyta tvarka žemės sklypų ir teritorijų savininkų ar valdytojų nuostoliams, patirtiems dėl Darbų vykdymo, ir neapima kompensacijų už įstatymu nustatytus servitutus, kadangi tokias kompensacijas moka išimtinai viešpataujančiojo daikto savininkas (šiuo atveju – Užsakovas). Nuostolių kompensacijos pareigos atsiradimas yra susijęs išimtinai su Rangovo veiksmais netinkamai vykdant Sutartį: jeigu vykdant Sutartį nuostoliai nebus padaryti – pareigos juos atlyginti nekils.

    - Darbų vietoje Rangovas turi teisę patiekti, iškrauti, priimti ir sandėliuoti bei saugoti Darbams reikalingus Įrenginius, Medžiagas ir techniką, taip pat įrengti laikinus statinius (prieš tai gavęs raštišką Užsakovo sutikimą), jei tokie yra reikalingi Darbams atlikti ir Įrenginiams, Medžiagoms bei asmeninėms apsaugos priemonėms saugoti ar Darbams organizuoti.

    - Tais atvejais, kai Darbų vietoje dirba Užsakovas ar jo nurodyti asmenys, tarp Rangovo ir Užsakovo (arba Užsakovo nurodytų asmenų) gali būti sudaromas atskiras raštiškas susitarimas, kuriame būtų nurodytos tokių darbų atlikimo sąlygos ir tvarka.

    - Rangovas privalo užtikrinti, kad visi Darbų vykdymo vietoje esantys fiziniai asmenys turėtų galiojantį Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba Rangovo  identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 22¹ straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.

Darbų vykdymo vietoje gali būti asmenys, kurie:

- a) turi kodą arba, kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus, arba

- b) Rangovo nustatyta tvarka užregistravo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį ir turi Rangovo nustatytą identifikavimo priemonę.

### PRIVAŽIAVIMO KELIAI

    - Rangovas turi pats rasti ir suderinti su žemės ar kelių savininkais ar valdytojais jam tinkamus privažiavimo kelius, maršrutus, patekimo būdus į Darbų vietą. Užsakovas neorganizuoja, neatsako, neapmoka ir nesuteikia galimybės (išskyrus atvejus, kai kelias ar vieta priklauso Užsakovui) naudotis konkrečiu privažiavimo keliu ar vieta.

    - Privažiavimo į Darbų vietą keliais Rangovas privalo naudotis tinkamai, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes ir esamą situaciją. Rangovas turi užtikrinti, kad:

      - visi privažiavimo keliai, kuriais važiuoja Rangovo transportas, būtų apsaugoti nuo šio transporto ir Rangovo personalo keliamos žalos;

      - privažiavimo keliais netrukdomai ir saugiai galėtų naudotis Užsakovas, kiti Darbų vietoje dirbantys rangovai, bei kiti asmenys, kuriems šie keliai yra skirti.

    - Jei Darbų užsakymui atlikti Rangovo sprendimu reikalingas privažiavimas prie Darbo vietos, Rangovas savo lėšomis turi įrengti reikalingus privažiavimo kelių ženklus, aptvėrimus, atlikti kitus tinkamam šių kelių naudojimui reikalingus Darbus, taip pat gauti visus šių Darbų atlikimui reikalingus leidimus ir suderinimus.

    - Rangovas visą Darbų vykdymo laiką turi užtikrinti Darbų atlikimui naudojamų privažiavimo kelių tinkamą būklę, švarą ir pašalinti iš jų visus kliuvinius. Baigęs Darbus, Rangovas privažiavimo kelius turi atstatyti į iki Darbų atlikimo buvusią jų būklę, išskyrus atvejus, kai Sutartyje nurodyta kitaip arba kelio savininkas ar valdytojas nurodo kitaip.

    - Rangovas turi pasirūpinti visais su privažiavimo kelių tinkamu naudojimu susijusiais leidimais ir suderinimais, sumokėti reikiamus mokesčius ir kompensacijas.

### FIZINĖ APSAUGA

    - Šio skyriaus nuostatos taikomos, kai Darbai turi būti atliekami saugomuose Objektuose (t. y. aptvertose transformatorių pastotėse, skirstyklose).

    - Prieš pradėdamas vykdyti Darbus, Rangovas turi kreiptis į Užsakovą dėl saugomų Objektų apsaugos signalizacijos įjungimo/išjungimo kodų, elektroninės įeigos kontrolės sistemos kortelių ir/ar raktų gavimo. Rangovui saugomų Objektų raktai, apsaugos signalizacijos kodai ir elektroninės įeigos kontrolės sistemos kortelės išduodami tik į tuos Objektus, į kuriuos jis turi patekti vykdydamas Darbus. Išvykdamas iš saugomo Objekto, Rangovas privalo užrakinti teritorijos vartus. Draudžiama tretiesiems asmenims perduoti saugomų Objektų apsaugos signalizacijos įjungimo/išjungimo kodus, elektroninės įeigos kontrolės sistemos korteles ir/ar raktus. Už išduotus ir prarastus ar negrąžinus raktus Rangovas neša pilną materialinę atsakomybę ir kompensuoja Užsakovo patirtas pagrįstas išlaidas, atsiradusias dėl rakto praradimo.

    - Prieš patekdamas į saugomą Objektą, Rangovas telefonu turi informuoti Užsakovo apsaugos nuotolinio monitoringo centrą (toliau - NMC) apie planuojamus vykdyti Darbus, preliminarią Darbų trukmę, Darbus vykdančią įmonę, atsakingą už Darbų vykdymą asmenį (nurodant jo kontaktinį telefoną). Išvykdamas iš Objekto, Rangovas turi telefonu informuoti NMC apie Darbų pabaigą.

    - Į saugomų Objektų teritoriją Rangovo transporto priemonės gali įvažiuoti tik su Užsakovo atsakingų asmenų raštišku arba žodiniu leidimu.

    - Rangovas turi užtikrinti, kad Darbų vykdymo metu į saugomą Objekto teritoriją nepatektų pašaliniai asmenys. Rangovas atsako už bet kokius Užsakovo nuostolius Objekte (vagystės, Įrenginių sugadinimas ir pan.), kurie atsirado Rangovo buvimo Objekte metu.

    - Užsakovo saugos vadovo ir/ar apsaugos operatyvaus reagavimo ekipažo darbuotojų reikalavimu Rangovo darbuotojai privalo pateikti patikrinimui visas Objekto patalpas, visas Objekto teritorijoje esančias transporto priemones, visus patalpose ir transporto priemonėse esančius bei asmenų turimus daiktus, asmenų dokumentus.

### ATJUNGIMAI

    - Visi Darbams atlikti reikalingi elektros įrenginių atjungimai Rangovui suteikiami Užsakovo nustatyta tvarka ir laiku.

    - Pagal mėnesinį atjungimų grafiką elektros įrenginių atjungimams reikalingas paraiškas Rangovas pateikia Sistemoje. Paraiškos pateikiamos vadovaujantis „Darbų organizavimo ir vykdymo ĮMONĖS PAVADINIMAS perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašu“. Paraiškas dėl Avarinių darbų atlikimui reikalingų atjungimų pateikia Užsakovas. Šiame punkte numatytų paraiškų teikimo tvarka gali būti pakeista Užsakovo sprendimu, apie tai raštu informavus Rangovą.

    - Rangovas yra informuotas, kad elektros įrenginiai gali būti atjungti tik esant palankioms aplinkybėms, atsižvelgiant į esamą perdavimo tinklo apkrovimą ir patikimumą, operatyvinės brigados užimtumą. Šios aplinkybės nepriklauso nuo Užsakovo valios, todėl bet koks atjungimo laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas suplanuotu laiku, negali ir nebus laikomas Darbų sustabdymu dėl Užsakovo kaltės.

    - Jeigu Rangovas pateiks Sutarties ir suderinto techninio darbo projekto (kai jis yra rengiamas) reikalavimus atitinkantį Darbų atjungimų grafiką, nepažeisdamas Sutartyje (ir/ar Mėnesio grafike ir/ar Darbų užsakyme) nustatytų terminų, o Užsakovas nepagrįstai nederins ir/ar nepateiks patvirtinimo, kad atjungimai bus suteikti, Rangovas dėl vėlavimo (jei būtent ši aplinkybė nulems vėlavimą) nebus atsakingas ir jam jokios Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonės nebus taikomos. Jeigu Darbų atjungimų grafikas bus suderintas, tačiau dėl Užsakovo kaltės atjungimai nebus suteikti, tokia aplinkybė taip pat vertinama kaip objektyvi Rangovo naudai ir sutartinė atsakomybė Rangovui nebus taikoma. Atsakomybė Rangovui bus pritaikyta tuomet, kai dėl paties Rangovo kaltės nebus įmanoma suplanuotu metu suteikti atjungimų.

    - Atliekant transformatorių pastočių ir skirstyklų techninės priežiūros, remonto ir/ar eksploatacijos Darbus, prieš įjungiant Pagrindinį įrenginį, Rangovas turi patikrinti, ar tinkamai prijungtos srovės, įtampos ir operatyvinės grandinės, ar RAA įranga veikia. Įjungus Pagrindinį įrenginį (prijunginį), Rangovas nedelsiant turi pradėti tikrinti darbo srovėmis šio įrenginio RAA. Pabaigęs tikrinimą, Rangovas matavimo rezultatus ir išvadas įformina pagal Užsakovo nustatytą tvarką. Rangovo personalas įsipareigoja neišvykti iš Objekto, kol vienu kartu nebaigtas RAA tikrinimas darbo srovėmis. Jei Rangovas Darbus užbaigia anksčiau nei numatytas elektros įrenginių įjungimas, už dalyvavimą elektros įrenginio tikrinime srovėmis apskaitoma ne daugiau kaip viena papildoma Brigados darbo valanda.

### ĮRENGINIAI IR MEDŽIAGOS

    - Rangovas turi turėti ir/ar nuomoti įrangą ir mechanizmus, kuriais galėtų vykdyti sutartinius įsipareigojimus nepriklausomai nuo sezoniškumo ir/ar nepalankių meteorologinių sąlygų, įskaitant, bet neapsiribojant, didelius šalčius (-20ºC ir daugiau).

    - Vykdydamas Darbus, Rangovas vadovaujasi Sutartyje ir jos prieduose nurodytais reikalavimais. Rangovas Įrenginius, įtaisus, gaminius, kitą įrangą privalo remontuoti, montuoti, instaliuoti, konfigūruoti, derinti ir išbandyti pagal šių Įrenginių, įtaisų, gaminių, kitos įrangos gamintojų ir teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

    - Atliekamų Darbų ir naudojamų Medžiagų kokybė turi atitikti galiojančių Lietuvos arba Lietuvoje įteisintų Europos Sąjungos normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties, bei aplinkosaugos dokumentų ir standartų reikalavimus. Visos privalomos sertifikuoti Medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus.

    - Įrenginiai turi būti nauji, kokybiški, nenaudoti, pagaminti ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki Darbų pradžios, jei kitaip nenurodyta Sutartyje. Atliekant Darbus, visos konstrukcijos bei Medžiagos turi būti pagamintos ne anksčiau kaip prieš 18 mėnesius iki Darbų pradžios.

    - Jeigu Rangovo teikiamoms Medžiagoms yra nustatytas tinkamumo naudoti (galiojimo) terminas, Darbų atlikimui naudojamų Medžiagų likęs tinkamumo naudoti (galiojimo) terminas turi būti ne trumpesnis kaip 2/3 viso tinkamumo naudoti termino.

    - Įrenginiai, įtaisai, gaminiai ir kita įranga turi būti pagaminti pagal vienodos standartų sistemos standartus ir suderinami tarpusavyje ir su esamais perdavimo tinklo elektros įrenginiais, neturėti neigiamos įtakos vienas kito darbui bei aplinkai. Nesant galimybės naudoti vienodos standartų sistemos Įrenginių, įtaisų ar kitos įrangos, Rangovas privalo pateikti gamintojo patvirtinimą dėl Įrangos, įtaisų ar kitos įrangos suderinamumo.

    - Rangovo tiekiami Įrenginiai, įtaisai, gaminiai, kita įranga turi būti pagaminti pagal Europos standartus arba atitinkamus tarptautinius standartus ir išbandyti pagal IEC standartus arba lygiaverčius standartus.

    - Įrenginiams tiekiamos atsarginės dalys ir Medžiagos turi atitikti Įrenginių (kuriems bus naudojamos šios atsarginės dalys ir Medžiagos) gamintojo eksploatavimo dokumentų ir standartų (pagal kuriuos pagaminti Įrenginiai) reikalavimus.

    - Kai Sutartyje, Mėnesio grafike, Darbų užsakyme yra nurodyta arba Užsakovui atskirai nurodžius, kad atitinkamus Įrenginius ir/ar Medžiagas Rangovui pateikia Užsakovas, Rangovas šiuos Įrenginius ir Medžiagas turi: Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytuose Užsakovo sandėliuose pakrauti, transportuoti į Objekto teritoriją, iškrauti ir sumontuoti. Medžiagų ir/ar Įrenginių perdavimas atliekamas pasirašant perdavimo-priėmimo aktą. Už Medžiagų ir/ar Įrenginių pasikrovimą, išsikrovimą, pervežimą ir atliekamus Darbus apmokama pagal Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytus Įkainius. Rangovas, esant materialinių vertybių pervežimui, privalo būti krovinio važtaraščio rengėju ir tvarkytoju. Rangovas įsipareigoja važtaraštyje nurodytas medžiagas transportuoti iš Užsakovo sandėlio iki Darbo vykdymo vietos jų mechaniškai nepažeidžiant, atliekant medžiagų fotofiksaciją Užsakovo sandėlyje ir po pervežimo statymo ar montavimo aikštelėje. Užsakovo atstovams nustačius medžiagų pažeidimus transportavimo metu bus taikomos netesybos pagal 8.3 skyriaus nuostatas.

    - Jei Sutartyje nenurodyta kitaip, Darbų atlikimui reikalingas SF6 dujas Rangovui pateikia Užsakovas. Prieš paimant SF6 dujas Darbų atlikimui ir jas grąžinant į Užsakovo sandėlį po Darbų atlikimo, Rangovas pasveria SF6 dujų balioną ir svarstyklių parodymus pažymi atitinkamame žurnale. Iki einamųjų metų sausio 10 dienos Rangovas Užsakovo atstovui pateikia informaciją apie jo per praėjusius metus panaudotą SF6 dujų kiekį (kilogramais), vykdant Sutartį. Rangovas paskiria už SF6 dujų apskaitą atsakingą asmenį ir apie tai informuoja Užsakovo atstovą. Jei toks asmuo nepaskiriamas, bus laikoma, kad už SF6 dujų apskaitą atsakingas Rangovo atstovas, paskirtas pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1.1 punktą.

    - Užsakovas, siekdamas atnaujinti avarinio rezervo Medžiagas, planuodamas kitų metų Darbus, užsakys vykdyti Darbus, panaudojant turimas Medžiagas rezerve. Rangovas turi pasiimti Medžiagas iš Užsakovo sandėlio ir pristatyti į Objektą. Užsakovas už pakrovimą, iškrovimą ir pervežimą apmokės pagal Darbų Įkainius. Rangovui pateikus prašymą dėl avarinių Medžiagų panaudojimo, jos bus suteikiamos tik esant galimybei.

    - Užsakovas, perduodamas Medžiagas, įsipareigoja Rangovui su Medžiagomis perduoti pasirašytą Medžiagų priėmimo-perdavimo aktą. Visais kitais atvejais teisės aktuose numatytus Įrenginių, Medžiagų ar produktų pervežimui reikalingus dokumentus parengia Rangovas.

### ĮRANKIAI IR PRIETAISAI

    - Atliekant transformatorių pastočių ir skirstyklų techninės priežiūros, remonto ir/ar eksploatacijos Darbus, Rangovas privalo turėti (nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu) šiuos specialius įrankius bei prietaisus, reikalingus perdavimo tinklo įrangai eksploatuoti, ir mokėti jais naudotis:

      - universalus RAA patikros stendas, skirtas bet kurios kartos ir tipo RAA tikrinti: maksimalios srovės apsaugos; kryptinės maksimalios srovės apsaugos; distancinės apsaugos; linijų diferencinės apsaugos; galios transformatorių (autotransformatorių) apsaugos; linijų apsaugos ryšio kanalais; tikslios sinchronizacijos įrenginiai; automatinis kartotinis įjungimas; matavimų keitikliai; testavimas naudojant Generic Object Oriented Substation Events (GOOSE) pagal IEC 61850 standartą;

      - kompiuteris, konfigūruotas pagal minimalius informacinės saugos standartus: įdiegta ir aktyvuota antivirusinė programinė įranga, aktyvuota ugniasienė, reguliariai atliekami operacinės sistemos ir programinės įrangos saugos atnaujinimai, svarbūs duomenys šifruojami, o prieigos lygiai diferencijuoti į administratoriaus ir naudotojo;

      - CAD programinė įranga leidžianti koreguoti/kurti tikslias ir išsamias elektros schemas bei brėžinius, naudojant įvairius simbolius, linijas ir matmenis. Pataisytus/sukurtus projektus būtų galima eksportuoti populiariu .dwg formatu, užtikrinant suderinamumą su kitomis CAD programomis;

      - universali, kompaktiška relinės apsaugos, matavimo, valdymo ir automatizavimo įrenginių testavimo platforma, sudaryta iš aparatinės įrangos (testavimo įrenginio) ir licencijuotos programinės įrangos, skirtos relinės apsaugos funkcijų tikrinimui bei analizavimui.

      - specializuota programinė įranga relinei apsaugai ir automatikai konfigūruoti ir analizuoti (mikroprocesoriniai RAA terminalai, telekomandų perdavimo įrenginiai, KSSRS ARĮ valdikliai, matavimo keitikliai). Jėgos įrenginiai (akumuliatorių baterijų įkrovikliai, saulės jėgainių keitikliai ir pan.);

      - universalus analizės ir diagnostikos įrenginys, skirtas analoginių, binarinių bei skaitmeninių signalų (IEC 61850 GOOSE, MMS, IEC 61850-9-2 – angl. Sampled Values) stebėsenai ir registravimui automatizavimo sistemų duomenų ir proceso lygių tinkluose;

      - portatyvinis įrenginys, skirtas kintamosios ir nuolatinės (operatyvinės srovės) sistemų izoliacijos gedimo vietos nustatymui;

      - antrinių grandinių laidų ir kontrolinių kabelių markiruočių spausdinimo įrenginys (iai);

      - universalus srovės transformatorių testavimo ir diagnostikos įrenginys, skirtas parametrų matavimui, charakteristikų analizavimui bei būklės įvertinimui. universalus įtampos transformatorių testavimo įrenginys, skirtas parametrų matavimui, charakteristikų analizei ir būklės vertinimui elektros tinkluose;

      - dažnių generatorius palaikantis dažnių diapazoną iki 600 kHz, skirtas aukšto dažnio kanalų ir aparatūros charakteristikoms tikrinti;

      - aukšto dažnio elektros signalų (selektyvus) lygio matuoklis iki 600 kHz, 
      skirtas aukšto dažnio kanalų ir aparatūros charakteristikoms tikrinti;

      - oscilografas su analoginio signalo pralaidumu ne mažiau 5MHz, skirtas aukšto dažnio signalų stebėjimui ir analizei, užtikrinantis tikslų signalo formos atkūrimą ir matavimus;

      - megommetras su įtampos testavimo diapazonu nuo ≤250 V
      
       iki ≥2500 V, skirtas izoliacijos varžos matavimui įvairiose įrangose;

      - termovizorius;

      - Bepilotis skraidantis aparatas apžiūrų vykdymui;

      - daugiafunkcinis multimetras (volt-amper-fazometras) su fazės kampo matavimais tarp: φI-U
      , φU-U, φI-I;

      - dinamometriniai raktai;

      - jungtuvų testavimo įranga;

      - SF6 dujų ieškiklis;

      - SF6 dujų pildymo įranga;

      - įžeminimo kontūro varžų matuoklis;

      - Temperatūros ir drėgmės matuoklis;

      - Elektriniai įrankiai:

        - Grąžtai;

        - Suktuvai;

        - Litavimo aparatai;

        - Pjaustymo įrankiai;

      - kiti įrankiai ir prietaisai, reikalingi Įrenginiams tikrinti.

    - Atliekant oro linijų techninės priežiūros, remonto ir/ar eksploatacijos Darbus, Rangovas privalo turėti (nuosavybės teise, nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu) šiuos specialius įrankius, prietaisus bei mechanizmus, reikalingus perdavimo tinklo įrangai eksploatuoti, ir mokėti jais naudotis:

      - laidų aukščio matuoklis;

      - lazerinis atstumų matuoklis;

      - įžeminimo varžos matuoklis;

      - pereinamųjų varžų matavimo prietaisas;

      - termovizorius;

      - tolimatis;

      - atotampų įtempimo matavimo prietaisas;

      - laidų, žaibosaugos trosų bei ŽTŠK tempimo ir išleidimo mašina;

      - ultragarsinis metalo storio matuoklis;

      - Bepilotis skraidantis aparatas apžiūrų vykdymui.

    - Atliekant transformatorių pastočių ir skirstyklų techninės priežiūros, remonto ir/ar eksploatacijos Darbus, Rangovas turi turėti talpyklą izoliacinei alyvai laikyti (atsivežant izoliacinę alyvą iš Užsakovo nurodytos izoliacinės alyvos saugojimo vietos), išskyrus didžiatūriams alyviniams jungtuvams. Izoliacinė alyva mėnesio Darbams paimama pasirašius perdavimo-priėmimo aktą. Izoliacinė alyva turi būti laikoma tokiomis sąlygomis, kurios užtikrintų izoliacinės alyvos kokybę bei minimalius kokybės rodiklių (pramušimo įtampos, rūgštingumo ir kitus) pokyčius. Rangovas laiko izoliacinę alyvą ir naudoja Užsakovo eksploatuojamuose perdavimo tinklo įrenginiuose. Kiekvieną kartą prieš panaudojant izoliacinę alyvą perdavimo tinklo įrenginiuose ir Užsakovui pageidaujant, Rangovas privalo pateikti saugomos izoliacinės alyvos kokybinių rodiklių patikrinimo protokolus. Izoliacinės alyvos tikrinamų kokybės rodiklių kiekiai nustatomi pagal norminių dokumentų reikalavimus. Talpykla izoliacinei alyvai po pasinaudojimo ja turi būti išplauta ir prieš kitą naudojimą išdžiovinta. Aptikus, kad naudojamos nešvarios izoliacinės alyvos talpos, Rangovas turi sumokėti Sutarties bendrųjų sąlygų 8.3.1 punkte nurodytas netesybas.

    - Rangovas turi turėti ir/ar nuomoti įrangą ir mechanizmus, kuriais galėtų vykdyti sutartinius įsipareigojimus nepriklausomai nuo sezoniškumo ir/ar nepalankių meteorologinių sąlygų: kranus, autobokštus, žaibosaugos troso ir laidų tempimo mašinas ir t.t.

    - Užsakovas turi teisę bet kuriuo Sutarties vykdymo momentu atvykti pas Rangovą ir patikrinti Užsakovo Objektuose Darbams atlikti, bandymuose naudojamų mechanizmų, Įrenginių, įrangos, prietaisų būklę ir su tuo susijusią dokumentaciją.

### MATAVIMAI

    - Prieš pripažįstant tinkamu naudoti suremontuotus elektros įrenginius arba atlikus jiems techninės priežiūros darbus, būtina juos išbandyti, atlikti matavimus, vadovaujantis Perdavimo tinklo įrenginių bandymų reglamento (toliau - Bandymų reglamentas) reikalavimais ir įrenginių gamintojų instrukcijomis. Papildomi patikrinimai, numatyti Bandymų reglamente, nelaikomi prieštaravimu gamintojų instrukcijų nurodymams, o papildo jas ir privalo būti atliekami.

    - Rangovo personalas/bandymų laboratorija, atliekanti elektros įrenginių bandymus ir matavimus (toliau - Bandymų laboratorija) privalo turėti visų pagal Sutartį vykdomų patikrinimų atlikimo metodikas (programas) ir visų įrengimų, prietaisų, naudojamų patikrinimams atlikti, naudojimo instrukcijas. Patikrinimų atlikimo metodikos pateikiamos peržiūrai Užsakovui prieš elektros įrenginių patikrinimų vykdymą, jos turi būti nuolatos atnaujinamos Bandymų laboratorijos nustatytu periodiškumu arba pagal poreikį, bet ne rečiau nei kas ketverius metus.

    - Bandymų laboratorija privalo turėti pakankamą skaičių reikiamo išsilavinimo ir kvalifikacijos darbuotojų, pavestiems Darbams atlikti. Bandymų laboratorijos darbuotojai turi būti aprūpinti visais įrengimais, prietaisais, reikalingais bandymams ir matavimams atlikti, pagal patikrinimų atlikimo metodikos reikalavimus. Užsakovas turi teisę bet kada patikrinti Rangovo Bandymų laboratorijos atitikimą aukščiau išvardintiems reikalavimams.

    - Elektros įrenginio bandymų ir matavimų metu naudojamos matavimo priemonės turi būti patikrintos pagal diagnostikos prietaisų eksploatavimo dokumentų reikalavimus ir Užsakovo šią sritį reglamentuojančių norminių teisės aktų reikalavimus. Elektros įrenginio bandymų ir matavimų metu naudojamų matavimo priemonių patikrinimo data ir patikrinimų periodiškumas turi būti nurodyti elektros įrenginio patikrinimo protokole/patikrinimo formoje Sistemoje. Esant poreikiui, Užsakovas turi teisę paprašyti Rangovo pateikti matavimo priemonės patikrinimo/kalibravimo protokolą ir patikrinimų periodiškumo nustatymui naudotą dokumentaciją. Matavimo priemonėms, kurios naudojamos Lietuvos Respublikos metrologijos įstatyme nurodytose srityse, taikoma valstybinė metrologinė matavimo priemonių kontrolė. Draudžiama elektros įrenginių charakteristikų, parametrų matavimams naudoti nesertifikuotas/savadarbes matavimo priemones, savadarbes apkrovas ir panašiai.

    - Eksploatavimo metu izoliacinė alyva bandoma, vadovaujantis LST EN 60422 standarto reikalavimais, izoliacinės alyvos (elektros įrenginio) gamintojo nurodymais ir Bandymų reglamento reikalavimais. Izoliacinės alyvos bandiniai paimami pagal LST IEC 60475 standarto reikalavimus. Izoliacinės alyvos bandinių kokybinių rodiklių nustatymui paėmimui naudoti tam tikslui skirtus tamsius stiklinius (0,5 - 1,0 l talpos) butelius su izoliacinei alyvai atspariais kamščiais arba specializuotą tarą pagal elektros įrenginio gamintojo dokumentacijoje teikiamus nurodymus. Izoliacinės alyvos bandiniai ištirpusių dujų chromatografinei analizei paimami pagal LST EN 60567 standarto reikalavimus, o matavimo rezultatai įvertinami pagal LST EN 60599 standarto nurodymus.

    - Bandymų ir matavimų rezultatai po elektros įrenginio remonto/techninės priežiūros įforminami nustatytos formos patikrinimo protokole/elektros įrenginio patikrinimo formoje Sistemoje. Atlikus patikrinimus be galimybės užpildyti elektros įrenginio patikrinimo formą Sistemoje, Rangovas turi pateikti patikrinimo protokolo kompiuterinės laikmenos pavidalo versiją (spalvotą ne žemesnės kaip 300 DPI (angl. dots per inch) raiškos).
      
      
      
      
      
       Patikrinimo protokoluose privalomai turi būti nurodomos matavimo sąlygos (aplinkos temperatūra ir drėgmė), matavimo priemonių tipų/markių pavadinimai ir jų metrologinės patikros ar patikrinimo atlikimo data bei metrologinės patikros ar patikrinimo galiojimo pabaigos data (arba patikros/patikrinimo periodiškumas), išmatuotų parametrų vertės, gamintojo nustatyti arba kituose norminiuose dokumentuose pateikti norminiai dydžiai. Surašomos išvados apie elektros įrenginio būklę ir teikiamos rekomendacijos dėl tolesnės elektros įrenginio eksploatacijos. Kartu su patikrinimo rezultatais turi būti pateikiami matavimo priemonėmis spausdinami (jeigu tokie yra) išmatuotų verčių suvestinių, grafikų ir t. t. skanuoti originalai (elektroninės laikmenos pavidalu), kurių pagrindu buvo pateikti patikrinimo rezultatai.

    - Visi pateikiami bandymų ir matavimų protokolai turi būti patvirtinti matavimus atlikusio specialisto ir jo tiesioginio vadovo parašais. Kai patikrinimų duomenys įvedami į elektros įrenginio patikrinimo formą Sistemoje, už jų teisingumą atsako duomenis įkėlęs asmuo (pagal Sistemoje fiksuojamą naudotojo identifikatorių) ir jo tiesioginis vadovas.

    - Bandymų ir matavimų rezultatai pildomi patikrinimo formoje Sistemoje per 5 darbo dienas nuo matavimų atlikimo datos bei apie tai elektroniniu paštu informuojamas už Objekto techninę priežiūrą atsakingas Užsakovo darbuotojas. Jeigu matavimų rezultatai negali būti užpildomi patikrinimo formoje Sistemoje, protokolai Sistemoje pridedami prie Darbų užsakymo per 5 darbo dienas nuo matavimo atlikimo datos. Jeigu pasikartojantys bandymai ir matavimai atliekami ilgesnį laiką visoje oro linijoje, šio punkto terminai skaičiuojami nuo paskutinio atlikto matavimo.

    - Kompiuterinės laikmenos pavidalu pateikiamų, įskaitant ir Sistemoje, patikrinimo protokolų pavadinimai sudaromi pagal Užsakovo šią sritį reglamentuojančių norminių reglamentų reikalavimus.

    - Rangovas, atlikęs matavimus ir nustatęs matavimo rezultatus, neatitinkančius leistinų matavimo normų, apie matavimo rezultatus privalo nedelsdamas telefonu informuoti už Objekto techninę priežiūrą atsakingą Užsakovo darbuotoją, taip pat elektroniniu paštu pateikti matavimo priemonės spausdintus ar ranka rašytus išmatuotų verčių rezultatus, suvestines ar grafikus. Už kiekvieną nustatytą atvejį, kai Rangovas per 1 darbo dieną neinformuoja Užsakovo apie blogus matavimo rezultatus, Rangovas moka Sutarties bendrųjų sąlygų 8.3.1 punkte nurodytas netesybas.

    - Atliekant elektros įrenginių matavimus, patikrinimus ir bandymus apmokama tik už galutinį rezultatą, pagal galutinį matavimų, patikrinimų ir bandymų protokolą, parengtą pagal Sutarties sąlygas.

    - Atlikęs matavimo transformatorių metrologinę patikrą, Rangovas pateikia metrologinės patikros sertifikatus ar kitus patikros žymenis. Jei matavimo transformatorius neatitinka reikalavimų, Rangovas pateikia patikrinimo protokolus. Metrologinės patikros sertifikate ir metrologinės patikros duomenų protokole turi būti identifikuotas matavimo transformatorius, nurodant Objektą, operatyvinį pavadinimą, tipą, fazę ir gamyklinį numerį.

### DEMONTAVIMAS

    - Užsakovo reikmėms nereikalingus demontuotus Įrenginius Rangovas turi išardyti, o susidariusias antrines žaliavas (metalus) Užsakovo vardu, dalyvaujant Užsakovo paskirtajam statinio statybos techniniam prižiūrėtojui ar kitam Užsakovo atstovo nurodytam darbuotojui, perduoti Užsakovui arba jo nurodytai žaliavas perdirbančiai įmonei. Rangovas šias žaliavas iki jų perdavimo Užsakovui arba jo nurodytai įmonei, privalo tinkamai saugoti Objekte, taip pat sudaryti sąlygas prie jų privažiuoti (bet kuriai tam tikslui skirtai transporto priemonei), supjaustyti ir išvežti.

    - Tolimesniam naudojimui tinkamus demontuotus Įrenginius, konstrukcijas ir Medžiagas Rangovas privalo perduoti Užsakovui pagal Šalių pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą. Šiuos demontuotus Įrenginius, konstrukcijas ir Medžiagas Rangovas pristato (pakrauna, perveža, iškrauna) į Užsakovo nurodytas vietas. Dėl tinkamumo tolesniam naudojimui sprendžia Užsakovas.

### APLINKOSAUGA

    - Rangovas turi laikytis galiojančių teisės aktų ir aplinkosaugos reikalavimų, įskaitant ir nurodytus Perdavimo tinklo eksploatavimo reglamente.

    - Rangovas turi organizuoti ir vykdyti Darbų metu susidarančių atliekų apskaitą, pildant atliekų lydraščius ir apskaitant atliekas Gaminių pakuočių atliekų informacinėje sistemoje (GPAIS), surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams Atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka. Iki Darbų vykdymo pradžios Rangovas turi paskirti asmenį, atsakingą už atliekų ir nuotekų tvarkymą Darbų vietose, ir apie paskyrimą informuoti Užsakovo atstovą.

    - Atliekų tvarkymo dokumentuose turi būti nurodytas Objekto pavadinimas, adresas, o atliekų gamintoju (turėtoju) nurodomas Rangovas. Užsakovo prašymu, statybos Darbų metu Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliekų sutvarkymą patvirtinančius dokumentus.

    - Rangovo veiksmai, siekiant išvengti aplinkos taršos arba ją ženkliai sumažinti:

      - dirbant transformatorių pastotėse, nuolatinės srovės keitiklių stotyse nuolat turėti reikiamo inventoriaus ir medžiagų komplektą (kastuvų, kibirų, skysčiams nepralaidžių maišų, naftos produktus neutralizuojančių skysčių, sorbentų), skirtų operatyviai surinkti ir neutralizuoti arba laikinai lokalizuoti į aplinką išsiliejusius teršalus;

      - ištekėjus teršalams ant kieto paviršiaus (grindų, šaligatvio ir kt.) neleisti jiems išplisti. Privaloma teršalus užtvenkti arba kitaip sulaikyti. Neleisti, kad teršalai patektų į vandens nuotekų tinklus, drenažo sistemas, vandens telkinius ir ant dirvožemio. Ištekėjusius teršalus būtina surinkti, užterštas vietas apdoroti absorbuojančiomis medžiagomis arba neutralizuoti biologiškai skaidžiais plovikliais;

      - surinktus teršalus, panaudotus sorbentus, nukastą užterštą gruntą sudėti į sandarią, skysčiui nepralaidžią, šalinimui skirtą tarą ir perduoti atliekų tvarkytojams;

      - įvertinti išsiliejusių teršalų kiekį ir galimos žalos aplinkai mastą, nedelsiant informuoti Užsakovą ir organizuoti tinkamą išsiliejusių į aplinką teršalų lokalizavimą, surinkimą, neutralizavimą, poveikio žmonėms ir aplinkai mažinimą, pasirenkant neutralizavimui tinkamas medžiagas. Kai įmanoma, naudoti „draugiškas“ aplinkai biologiškai skaidžias medžiagas, t. y. tokias, kurias panaudojus nesusidaro kenksmingos aplinkai atliekos;

      - kai į taršos šalinimą įsijungia pranešimą gavę Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos darbuotojai - vykdyti jų nurodymus;

      - informaciją apie taikytas taršos likvidavimo priemones, sąnaudas ir atliktų Darbų apimtis nurodyti Atliktų darbų pažymoje.

    - Susidarančių atliekų tvarkymui Rangovas arba jo pasamdyta įmonė turi būti įregistruotas atliekas tvarkančių įmonių registre. Susidarančių pavojingų atliekų tvarkymui Rangovas arba jo pasamdyta įmonė privalo turėti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją ir turėti kvalifikuotus darbuotojus, turinčius teisę tvarkyti atliekas. Saugomos ir perduodamos atliekų tvarkytojams pavojingos atliekos turi būti supakuotos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai.

    - Susidariusias vertę turinčias atliekas (metalai, alyva) saugoti Objekte ir perduoti įmonei, su kuria Užsakovas turi galiojančią sutartį, dalyvaujant Užsakovo atsakingiems darbuotojams.

    - Išlaidos už visų susidariusių atliekų rūšių sutvarkymą, jas perduodant atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams, tenka Rangovui.

    - Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki sausio 20 dienos Rangovas turi pateikti Užsakovui visų pagal sutartį eksploatuojamų objektų metinę atliekų apskaitos suvestinę/ataskaitą Excel (*.xlsx) formatu suformuotą naudojantis GPAIS sistema.

    - Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Rangovas privalo turėti įdiegtą aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos ar tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), juos taikyti ir laikytis jų, arba taiko ir laikosi kitų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovą ir atlyginti Užsakovui nuostolius, patirtus dėl bet kurio aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimo, padaryto Rangovo arba Rangovo personalo, arba Rangovo tiekėjų ar kitų asmenų, už kuriuos atsakomybė prieš Užsakovą yra priskirtina Rangovui.

### DARBŲ SUSTABDYMAS

    - Užsakovui nurodžius, Rangovas turi nedelsiant sustabdyti Darbų arba jų dalies vykdymą.

    - Be kitų priežasčių, Užsakovas nurodymą sustabdyti Darbus arba jų dalį gali duoti jei:

      - Darbai vykdomi Užsakovo eksploatuojamuose veikiančiuose elektros įrenginiuose, nepasirašius tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto;

      - Rangovo darbuotojai neturi būtinos kvalifikacijos, reikalingos Darbams atlikti;

      - Darbų vietoje nėra Rangovo paskirtų atsakingų už darbuotojų saugą asmenų (darbų vykdytojų, prižiūrinčiųjų, kranų ir/ar aukštalipių darbų vadovų ir kt.);

      - Darbai veikiančiuose elektros įrenginiuose vykdomi negavus leidimo iš Užsakovo budinčio darbuotojo;

      - neįvykdytos organizacinės ir/ar techninės priemonės Darbams veikiančiuose elektros įrenginiuose arba jų nepakanka darbuotojų saugai užtikrinti;

      - Rangovo darbuotojai dirba be asmeninių apsauginių priemonių, apsaugos nuo elektros priemonių, neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės, reikalingos Darbams saugiai atlikti;

      - Rangovas neturi reikiamų leidimų ir suderinimų atlikti Darbus;

      - Rangovas montuoja netinkamus Įrenginius ir Medžiagas;

      - Rangovas nesilaiko kitų darbų saugos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimų ar kitų sutartinių įsipareigojimų ir dėl to kyla pavojus žmonių sveikatai ar gyvybei, aplinkai, Užsakovo arba trečiųjų asmenų turtui ar teisėtiems interesams;

      - tokia Darbų sustabdymo galimybė numatyta kitose Sutarties sąlygose ir/ar teisės aktuose.

    - Dėl Sutarties bendrųjų sąlygų 3.11.2 punkte nurodytų priežasčių Rangovas Darbus gali sustabdyti
       iki kol bus pašalinti atitinkami pažeidimai, imtasi pagrįstų priemonių užtikrinti, kad šie pažeidimai nepasikartotų ateityje, ir bus gautas Užsakovo pritarimas tęsti Darbus.

    - Sustabdžius Darbus dėl Sutarties bendrųjų sąlygų 3.11.2 punkte nurodytų priežasčių, bus laikoma, kad Darbai stabdomi dėl Rangovo kaltės ir dėl tokio sustabdymo patirti Rangovo nuostoliai nebus atlyginami ir Rangovas nebus atleidžiamas nuo atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą laiku.

### IŠTAISYMAI

    - Jei bet kuriuo Darbų vykdymo metu ar per kokybės garantijos terminą paaiškėja, kad Rangovo atlikti Darbai neatitinka Sutarties reikalavimų, Rangovas, Užsakovo nurodymu, šiuos trūkumus turi kuo skubiau pašalinti savo sąskaita.

## DARBŲ ORGANIZAVIMAS

### ŠALIŲ ATSTOVAI

    - Visi svarbiausi Sutarties vykdymo klausimai sprendžiami per Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytus Šalių paskirtus atstovus arba šių atstovų nurodytus asmenis.

    - Šalys patvirtina ir užtikrina, kad paskirti atstovai yra ir visą Sutarties galiojimą laiką bus įgalioti spręsti visus su Sutarties vykdymu susijusius klausimus ir priimti visus su tuo susijusius sprendimus, išskyrus sprendimus dėl Sutarties pakeitimo ir/ar nutraukimo, dėl netesybų taikymo ir nuostolių atlyginimo, bei dėl nurodymų davimo pagal šių Sutarties bendrųjų sąlygų 4.6.2 punktą.

    - Visi šios Sutarties vykdymui reikalingi Užsakovo suderinimai ir patvirtinimai yra galiojantys, tik jei jie yra gauti iš Užsakovo atstovo. Bet kokie kitų asmenų Rangovui pateikti suderinimai ir patvirtinimai nėra galutiniai, išskyrus atvejus, kai šie asmenys pateikia atitinkamus raštiškus įgaliojimus arba tokie įgaliojimai yra numatyti galiojančiuose teisės aktuose, arba Užsakovo atstovas nurodo kitaip.

    - Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai pakeisti šioje Sutartyje nurodytus savo atstovus ir/ar jų kontaktinius duomenis apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuodama kitą Šalį.

### FIKSAVIMAS

    - Apie konkrečių Darbų atlikimo pradžią Rangovas tą pačią dieną turi pažymėti Sistemoje pakeičiant Darbų užsakymo būseną į „Darbai pradėti“, o jei to padaryti nėra galimybės – informuoti Užsakovo atstovą elektroniniu paštu.

    - Rangovas vykdomus Darbus turi užfiksuoti kokybiškoje foto nuotraukoje, kurioje matytųsi nuotraukos padarymo data ir laikas (raiškos reikalavimas: ≥ 2560x1920 pxl.). Rangovas privalo saugoti foto nuotraukų skaitmenines kopijas 6 mėnesius po apmokėjimo už atliktus Darbus ir Užsakovo pageidavimu jas pateikti Užsakovui, įkeliant į Darbų užsakymo formą Sistemoje. Foto fiksacija atliekama:

      - prieš atliekant ir atlikus Įrenginio (jo dalies) defekto šalinimo Darbus;

      - pastebėjus papildomų defektų, kurie nenumatyti Darbų užsakyme;

      - fizinių matavimų ir bandymų Objekte metu;

      - radus netvarkingą Darbų vietą prieš Darbų pradžią;

      - sutvarkius Darbų vietą pabaigus Darbus;

      - Užsakovo prašymu ir kitais atvejais.

    - Atlikdamas Darbus Pagrindiniuose įrenginiuose Rangovas turi atlikti atitinkamus žymėjimus Technologinėse kortelėse. Atlikdamas Darbus Rangovas taip pat turi sutvarkyti (papildyti ir pakoreguoti) Įrenginių, kuriems atliko techninės priežiūros, remonto ar kitus priežiūros Darbus, eksploatavimo techninius dokumentus, vadovaujantis Užsakovo norminiais dokumentais.

    - Užbaigęs Mėnesio grafike arba Darbų užsakyme nurodytus Darbus, Rangovas Sistemoje sukuria Atliktų darbų pažymą, nurodydamas Darbų užbaigimo datą, o jei to padaryti nėra galimybės – informuoja Užsakovo atstovą elektroniniu paštu.

    - Atlikęs konkrečius Darbus, Rangovas per 3 darbo dienas nuo Sistemoje užregistruotos Darbų užsakymo planuojamos pabaigos datos Užsakovo peržiūrai Sistemoje pateikia visą su Darbų atlikimu susijusią dokumentaciją:

      - Įrenginių kokybės pažymėjimus (sertifikatus), pasus, techninius aprašymus, bandymų protokolus, atitikties deklaracijas, įskaitant atitikties deklaracijas Medžiagoms, naudojamoms Įrenginiuose (pvz. SF6 dujoms, izoliacinei alyvai), naudojimo ir priežiūros instrukcijas, garantijos galiojimo sąlygas;

      - Pagrindinių įrenginių Technologines korteles;

      - Darbų vietoje padarytas Įrenginių foto nuotraukas;

      - dokumentaciją, patvirtinančią sumontuotų Įrenginių atitikimą Sutarties reikalavimams bei užtikrinančią sumontuotų Įrenginių tinkamą ir saugią eksploataciją;

      - programuojamų Įrenginių konfigūravimo ir derinimo techninius dokumentus;

      - dokumentus, patvirtinančius statybos atliekų atidavimą (lydraščius, aktus, pažymas) atliekų tvarkytojams;

      - kitą Sutartyje nurodytą techninę dokumentaciją;

      - dokumentus, patvirtinančius žemės sklypų savininkų informavimą apie planuojamus vykdyti Darbus (informuotų žemės savininkų sąrašas kartu su susijusiais dokumentais (laiškais ar pan.)).

    - Įkėlęs į Sistemą visą būtiną Darbų užsakymo dokumentaciją, Rangovas pakeičia Darbų užsakymo būseną į „Darbai atlikti“. Būsena automatiškai registruojama Sistemoje Darbų užsakymo žurnale. Šia būsena identifikuojama, kad Darbai yra pabaigti.

    - Užsakovas per 2 darbo dienas peržiūri Rangovo pateiktą dokumentaciją ir patvirtina Darbų atlikimą Sistemoje, parinkdamas Darbų priėmimo reikšmę „Darbai priimti“, arba parenka Darbų priėmimo reikšmę „Darbai nepriimti“ ir Sistemoje pateikia argumentuotas pastabas dėl Darbų nepriėmimo.

    - Rangovas, gavęs pastabas iš Užsakovo dėl pateiktos dokumentacijos, jas įvertina per 1 darbo dieną ir pataisytą dokumentaciją pateikia Sistemoje bei vėl pakeičia Darbų užsakymo būseną į „Darbai atlikti“.

    - Mėnesio grafike numatyti arba papildomai užsakyti Darbai laikomi užbaigtais, kai atliekami visi šie veiksmai:

      - Rangovas Darbus fiziškai atlieka pilna apimtimi, o Sistemoje, esant Darbų užsakymo būsenai „Darbai pradėti“, Rangovas įveda faktines Darbų pradžios ir pabaigos datas;

      - Rangovas Sistemoje pateikęs visą reikalingą dokumentaciją Darbų atlikimui, Darbų užsakymo būseną aktyvuoja į „Darbai atlikti“;

      - Užsakovas Sistemoje patvirtina Darbų atlikimą, aktyvuodamas Darbų priėmimo lauko reikšmę į „Darbai priimti“, esant Darbų užsakymo būsenai „Darbai atlikti“;

      - Rangovas iki einamo mėnesio 25 dienos Sistemoje suformuoja Atliktų darbų pažymas, įtraukiant visus per ataskaitinį laikotarpį Užsakovo Sistemoje patvirtintus Darbus (su Darbų priėmimo lauko reikšme „Darbai priimti“);

      - Kai Rangovas Darbus fiziškai atlieka (Sistemoje įveda faktinę Darbų baigimo datą) einamojo mėnesio 20-25 dienomis, dokumentacijos pateikimas ir susiderinimas turi būti atliekamas ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas, įskaitant 1 darbo dieną Užsakovo peržiūrai ir pastabų pateikimui. Tokiu atveju Atliktų darbų pažymos už Sistemoje patvirtintus Darbus (su Darbų priėmimo lauko reikšme „Darbai priimti“) turi būti suformuojamos likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki einamo mėnesio pabaigos;

      - Darbai, fiziškai atlikti (Sistemoje įvesta faktinė Darbų baigimo data) po einamojo mėnesio 25 dienos, įtraukiami į kito mėnesio Atliktų darbų pažymas.

### DARBŲ PRIĖMIMAS

    - Atliktų darbų pažymose nurodomi Rangovo atliktų Darbų kiekiai, neišskiriant šių Darbų atlikimui panaudotų Medžiagų ir Įrenginių. Medžiagos ir Įrenginiai Atliktų darbų pažymose nurodomi ir už juos mokama atskirai tik jei Sutartyje yra išskirtas atitinkamos Medžiagos ar Įrenginio Įkainis, ir jų vertė (skaičiuojant atskirai kiekvieną Medžiagą ir Įrenginį, kurių Įkainis išskirtas) viršija 10% atitinkamo Darbo kainos.

    - Rangovui laiku nepateikus tinkamai parengtos Atliktų darbų pažymos ir/ar ją lydinčios dokumentacijos (įskaitant dokumentacijos nepateikimą derinimui pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 4.2.5 punktą), Užsakovas turi teisę atliktų Darbų priėmimą vykdyti kartu su kito mėnesio atliktais Darbais.

    - Dalinis Darbų priėmimas gali būti atliekamas tik toliau nurodytais atvejais ir tokių Darbų priėmimą iš anksto suderinus su Užsakovu:

      - kai buvo pakeista dalis elektros oro linijų atramų;

      - kai atliekami tęstiniai Darbai (t. y. Darbai atliekami periodiškai kiekvieną mėnesį ar kitą laiko tarpą).

    - Nesumontuotų Įrenginių ir Medžiagų priėmimas gali būti vykdomas, tik jei šie Įrenginiai ir Medžiagos neturi būti montuojami.

### INFORMAVIMAS

    - Jei dėl bet kokių priežasčių nėra galimybės Darbų atlikti tinkamai ir laiku, taip pat pastebėjus klaidas Sutartyje, Mėnesio grafike, Darbų užsakyme ir/ar kituose dokumentuose, Rangovas apie tai nedelsiant privalo raštu informuoti Užsakovo atstovą.

### PATIKRINIMAI

    - Užsakovo prašymu, Rangovas turi pateikti visą informaciją ir dokumentaciją, kurios gali reikėti norint parodyti Sutarties vykdymo progresą, rezultatus ir Sutartyje nurodytų reikalavimų laikymąsi.

    - Rangovas įsipareigoja netrukdyti Užsakovui ir jo atstovams ir/ar valstybės institucijų įgaliotiems darbuotojams patekti į Darbų vietą ir sudaryti visas sąlygas patikrinti, kaip atliekami Darbai bei laikomasi kitų Sutarties sąlygų bei teisės aktų reikalavimų.

### NURODYMAI

    - Rangovas privalo vykdyti Užsakovo (bei jo atstovų), valstybės, savivaldybių, visuomenės ir kitų institucijų teisėtus reikalavimus, kurie yra susiję su Sutartyje numatytais Darbais. Jei, Rangovo nuomone, nurodyti reikalavimai viršija Sutartyje numatytas Darbų apimtis, Rangovas turi nedelsiant apie tai raštu informuoti Užsakovą.

    - Jei dėl Darbų apimčių, terminų ir/ar kitų Sutarties sąlygų tarp Šalių kyla ginčas ir/ar Rangovas be pagrįstos priežasties nederina ir netvirtina Mėnesio grafiko ar Darbų užsakymo, Užsakovas Rangovui gali išduoti vienašališką nurodymą dėl tolesnio Darbų atlikimo. Užsakovo nurodymas Rangovui yra privalomas vykdyti. Rangovas nesutikdamas su Užsakovo nurodyme numatytomis Darbų apimtimis, jų apmokėjimu, terminais ir/ar kitomis sąlygomis gali juos ginčyti, tačiau negali stabdyti nurodyme nurodytų Darbų atlikimo.

## DARBUOTOJAI IR SUBRANGOVAI

### KVALIFIKACIJA

    - Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visą jos galiojimo laikotarpį jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys ir Darbus atliekantys asmenys turi ir turės visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją Darbams ir įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje, vykdyti.

    - Atliekant transformatorių pastočių ir skirstyklų techninės priežiūros, remonto ir/ar eksploatacijos Darbus, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Darbų atlikimui turės šiuos specialistus:

      - ne mažiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokančius eksploatuoti 110 kV ar aukštesnės įtampos MKP, MMO ir VMT tipų alyvinius jungtuvus;

      - ne mažiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokančius eksploatuoti 110 kV ar aukštesnės įtampos SF6 dujomis pripildytus jungtuvus;

      - ne mažiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokančius eksploatuoti 110 kV įtampos atviros skirstyklos įrenginius (skyriklius, skirtuvus, trumpiklius, įžemiklius, iškroviklius, matavimo transformatorius, ryšių kondensatorius ir t.t.), pagamintus pagal GOST standartus;

      - ne mažiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokančius eksploatuoti 110 kV ar aukštesnės įtampos atviros skirstyklos įrenginius (skyriklius, viršįtampių ribotuvus, matavimo transformatorius ir t.t.), pagamintus pagal IEC standartus;

      - ne mažiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, mokančius atlikti 110 kV įtampos atviros skirstyklos įrenginių diagnostinius matavimus, vadovaujantis Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamento, Bandymų reglamento ir Elektros įrenginių bandymų normų ir apimčių reikalavimais. Vadovaujamasi aktualiomis dokumentų redakcijomis, apie Perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamento ir Bandymų reglamento pakeitimus Užsakovas informuoja Rangovą raštu, perduodamas aktualias patvirtintas redakcijas;

      - ne mažiau kaip du operatyvinius remonto darbuotojus operatyvinių perjungimų vykdymui 110 kV įrenginiuose. Rangovas privalo paruošti operatyvinius remonto darbuotojus per 6 savaites nuo Sutarties įsigaliojimo;

      - ne mažiau kaip du RAA specialistus, iš kurių bent vienas turi relinės apsaugos ir automatikos 
      projektuotojo patirtį ir kvalifikaciją. Specialistų kompetencija privalo apimti relinės apsaugos ir automatikos projektavimą, įskaitant pirminių relinių apsaugų nuostatų skaičiavimą ir konfigūracijos bylų rengimą/koregavimą perdavimo tinkle eksploatuojamiems mikroprocesiniams įrenginiams (ABB/Hitachi - REL/REB
      
      
      /REF/RET,RED, Siemens SIPROTEC4/SIPROTEC5, Alstom/GE - MiCOM ir kt.). 
      Šie specialistai taip pat privalo gebėti vykdyti operatyvų gedimų diagnozavimą ir šalinimą kritinėse situacijose, siekiant atkurti normalų perdavimo tinklo objektų funkcionavimą, bei užtikrinti iš avarinio rezervo paimtų RAA įrenginių ir/ar relinių apsaugų ir automatikos komplektų integravimą, konfigūravimą, pritaikant juos konkretaus objekto reikalavimams ir atliekant pilną paleidimo-derinimo darbų ciklą. Be to, RAA specialistai turės būti atsakingi už planinės techninės priežiūros vykdymą ir/ar remonto darbus, apimančius RAA įrenginių keitimą, mechaninių bei elektrinių komponentų taisymą ir programinės įrangos valdymą;

      - ne mažiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, iš kurių bent vienas turi skaitmeninių pastočių komunikacijos tinklų (pagal IEC 61850 standartą) patirtį ir kvalifikaciją. IEC 61850 standarto žinios ir praktinė patirtis privalo apimti skaitmeninių pastočių komunikacijos tinklų architektūros projektavimą, įskaitant SCL (angl. Substation Configuration Language) formato bylų (SCD (angl. substation Configuration Description), CID
      
      
      
      
       (angl. Configured IED Description)) kūrimą, redagavimą ir valdymą. Specialistai turi mokėti atlikti
       tinklo komunikacijos srautų (GOOSE (angl. Generic Object Oriented Substation Events), SV (angl. Sampled Values arba IEC 61850-9-2), MMS (angl. Manufacturing Message Specification)) giluminę analizę ir diagnostiką, siekiant nustatyti gedimų priežastis ir operatyviai atkurti duomenų mainus kritinių situacijų atveju. Taip pat minėti 
      elektrotechnikos darbuotojai privalo užtikrinti naujų arba iš avarinio rezervo paimtų intelektualiųjų elektroninių įrenginių (IED, angl. Intelligent Electronic Device) integravimą
      
      
       į esamą pastotės tinklą, atliekant reikiamus SCL bylų pakeitimus bei pačių įrenginių konfigūravimą, įskaitant pilną komunikacijos grandinių patikrą ir testavimą pagal galiojančius standartus bei projektinę dokumentaciją;

      - ne mažiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, turinčius pažymėjimus eksploatuoti akumuliatorių baterijas, akumuliatorių baterijų įkroviklius, nuolatinės srovės, kintamos srovės skydus, savų reikmių 10/0,4kV galios transformatorius;

      - ne mažiau kaip du elektrotechnikos darbuotojus, apmokytus dirbti su termovizoriais;

      - ne mažiau kaip vieną elektrotechnikos darbuotoją, turintį pažymėjimą valdyti bepilotį skraidantį aparatą, kuris pasitelkiamas Rangovui vykdant apžiūras;

      - ne mažiau kaip du darbuotojus, turinčius pažymėjimus, išduotus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymą Nr. D1-393 „Dėl darbuotojų, atliekančių darbus, susijusius su fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymu, mokymo ir atestavimo reikalavimų“.

    - Rangovo specialistai ir subrangovai, kurie pagal Pirkimo sąlygas privalo turėti jose nurodytą kvalifikaciją ir patirtį, Darbus gali vykdyti tik pateikus jų kvalifikaciją ir patirtį pagrindžiančius dokumentus, bei gavus raštišką Užsakovo sutikimą. Atskiras Užsakovo sutikimas nėra reikalingas, kai Darbus atlieka Rangovo pasiūlyme Pirkimo metu nurodyti specialistai ir subrangovai.

    - Atliekant transformatorių pastočių ir skirstyklų techninės priežiūros, remonto ir/ar eksploatacijos Darbus, Rangovas turi turėti akreditaciją pagal standartą LST EN IEC/ISO 17025:2005 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami reikalavimai“ atlikti: srovės, įtampos, matavimo transformatorių, jungtuvų bandymus. Rangovas moka Sutarties bendrųjų sąlygų 8.3.1 punkte nurodytas netesybas, jei neturi atitinkamos akreditacijos arba, Užsakovo prašymu, nepateikia ją patvirtinančių dokumentų.

    - Atliekant oro linijų techninės priežiūros, oro linijų remonto ir/ar eksploatacijos Darbus, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Darbų atlikimui turės šiuos specialistus:

      - ne mažiau kaip vieną darbuotoją, kuris turi teisę vykdyti ypatingo statinio projekto vadovo funkcijas iki 400 kV įtampos elektros įrenginiuose;

      - ne mažiau kaip vieną ypatingo statinio statybos vadovą, turintį teisę eiti šias pareigas iki 400 kV įtampos elektros įrenginiuose;

      - ne mažiau kaip du aukštalipius;

      - ne mažiau kaip vieną kėlimo kranų darbų vadovą;

      - ne mažiau kaip du darbuotojus, mokančius atlikti įžeminimo kontūrų techninę priežiūrą ne mažesnės kaip 110 kV įtampos oro linijose;

      - ne mažiau kaip du darbuotojus, mokančius atlikti laidų ir trosų patikrinimą palaikančiuose, tempiamuose ar varžtiniuose gnybtuose atliekant techninę priežiūrą ne mažesnės kaip 110 kV įtampos oro linijose;

      - ne mažiau kaip vieną elektrotechnikos darbuotoją, turintį pažymėjimą valdyti bepilotį skraidantį aparatą, kuris pasitelkiamas Rangovui vykdant apžiūras.

    - Atliekant kabelių linijų techninės priežiūros ir/ar eksploatacijos Darbus, Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Darbų atlikimui turės šiuos specialistus:

      - ne mažiau kaip du aukštalipius;

      - ne mažiau kaip vieną kėlimo kranų darbų vadovą;

      - ne mažiau kaip du darbuotojus, mokančius atlikti įžeminimo kontūrų techninę priežiūrą ne mažesnės kaip 110 kV įtampos oro linijose;

      - ne mažiau kaip du darbuotojus, mokančius eksploatuoti ne mažesnės kaip 110 kV įtampos kabelių linijų galines „šlapio tipo“ movas;

      - ne mažiau kaip du darbuotojus, mokančius eksploatuoti ne mažesnės kaip 110 kV įtampos viršįtampių ribotuvus, pagamintus pagal IEC standartą.

### SUBRANGOVAI

    - Atskirų Darbų atlikimui Rangovas gali samdyti reikiamą kvalifikaciją turinčius subrangovus, tačiau Rangovas subrangovams negali perduoti Pagrindinių darbų. Visus Pagrindinius darbus Rangovas turi atlikti pats.

    - Rangovas gali keisti subrangovą, jeigu subrangovas nevykdo arba nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų arba nesilaiko Sutarties sąlygų, nepradeda jam perduotų Darbų sutartu laiku arba dirba per lėtai, kad atlikti jam perduotus Darbus būtų galima Sutartyje nustatytu laiku.

    - Subrangovus, kurių pajėgumais Rangovas rėmėsi Pirkimo sąlygose numatytiems reikalavimams pagrįsti, Rangovas gali keisti tik Šalims sudarius Sutarties pakeitimą, prieš tai Užsakovo atstovui patikrinus ir įsitikinus, kad šis subrangovas turi reikiamą kvalifikaciją ir/ar patirtį, taip pat kad nėra subrangovo pašalinimo pagrindų. Jeigu subrangovo padėtis atitinka bent vieną Pirkimo sąlygose nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja pakeisti šį subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu.

    - Subrangovus, kurių pajėgumais Rangovas nesirėmė Pirkimo sąlygose numatytiems reikalavimams pagrįsti, Rangovas gali keisti savo nuožiūra, Šalims sudarius Sutarties pakeitimą. Užsakovas gali patikrinti, ar nėra subrangovo pašalinimo pagrindų. Jeigu subrangovo padėtis atitinka bent vieną Pirkimo sąlygose nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja pakeisti šį subrangovą reikalavimus atitinkančiu subrangovu.

    - Visi Rangovo samdomi subrangovai turi turėti teisę atlikti jiems perduodamus Darbus.

    - Rangovo pasitelktiems subrangovams yra suteikiama galimybė prašyti Užsakovo atsiskaityti su jais tiesiogiai. Apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę bei tokio atsiskaitymo tvarką Užsakovas raštu informuoja Rangovo pasitelktus subrangovus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Rangovo informacijos apie tuo metu žinomus subrangovus gavimo, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia Užsakovui prašymą dėl tiesioginio atsiskaitymo. Kartu su subrangovo prašymu Užsakovui turi būti pateiktas Rangovo raštiškas patvirtinimas, kad, subrangovui tinkamai atlikus savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, Rangovas neprieštaraus tiesioginiam atsiskaitymui su subrangovu.

    - Tiesioginio atsiskaitymo tvarka su subrangovu nustatoma trišalėje sutartyje, kuri sudaroma tarp Užsakovo, Rangovo ir subrangovo.

    - Rangovui pagal Sutartį mokėtina suma bus mažinama ta dalimi, kuri bus sumokėta pagal trišalę sutartį tiesiogiai subrangovui. Sumos, sumokėtos tiesiogiai subrangovui pagal trišalę sutartį, negali būti įtraukiamos į Užsakovui pateikiamas Rangovo PVM sąskaitas faktūras.

    - Prieš pasitelkiant Subrangovus ar kitus Subjektus projektavimui ar statybos darbų atlikimui, Rangovas, vadovaudamasis Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo ĮMONĖS PAVADINIMAS Objektuose tvarkos aprašo 42 punktu, pateikia Užsakovui asmenis (nurodant vardus, pavardes ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, t. y. statybos saugos
       ir sveikatos koordinatoriaus pažymėjimus), kurie atliks Statinio projektavimo saugos ir sveikatos koordinatoriaus ir/ar Statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus funkcijas. Tokiu atveju Užsakovas, patikrinęs nurodytų asmenų kvalifikaciją, paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, iš nurodytų Rangovo, kad būtų įgyvendinami reikalavimai, nustatyti Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose.

### SAUGA DARBE

    - Darbus Rangovas ir jo subrangovai gali vykdyti tik turėdami galiojantį, Užsakovo nustatyta tvarka išduotą, leidimą dirbti veikiančiuose Užsakovo įrenginiuose.

    - Rangovas užtikrina, kad jo darbuotojai ar jo pasitelktų subrangovų darbuotojai, atlikdami Darbus, vykdys darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos, apsaugos nuo elektros ir higienos teisės aktų reikalavimus, bei užtikrins teisėtą bei saugų darbą.

    - Rangovas privalo užtikrinti, kad jo darbuotojai ar jo pasitelktų subrangovų darbuotojai 
      atliekantys oro, kabelių linijų, transformatorių pastočių eksploatavimo darbus būtų aprūpinti ir dėvėtų drabužius, kurie turi apsaugą nuo karščio, elektros lanko, yra gero matomumo ir atitinka EN ISO standartų (EN ISO 11612: A1, B1, C1; EN IEC 61482-2 1 klasė; EN ISO 20471 1 klasė) reikalavimus.

    - Rangovas užtikrina, kad Darbus atliekantys asmenys nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir/ar psichotropinių medžiagų, darbe nebūtų pavargę. Užsakovas turi teisę juos patikrinti alkotesteriu ir kitais mediciniškai patvirtintais būdais. Jei patikrinimo rezultatai yra teigiami arba asmuo atsisako būti patikrintas, Rangovas privalo užtikrinti, kad šis asmuo nedelsiant būtų pašalintas iš darbo vietos ir be atskiro Užsakovo sutikimo į ją nebūtų įleistas.

    - Prieš Darbų pradžią, su Rangovu suderintu laiku, Užsakovas instruktuoja Rangovo Darbų vadovus, kurie vykdys Darbus, bendrais saugos darbe klausimais: supažindina su atliekamų Darbų tvarka, esančiais ir galimais rizikos veiksniais, su praėjimais ir pravažiavimais, su Objekto teritorija, bei kitais darbuotojų saugos ypatumais ir tai įformina Rangovo ir komandiruoto personalo saugos darbe instruktavimų registravimo žurnale. Rangovo Darbų vadovai instruktuojami lietuvių kalba. Už visų kitų Rangovo, subrangovo darbuotojų, kurie vykdys Sutartyje nurodytus Darbus, saugos darbe klausimais instruktavimą ir supažindinimą atsakingas Rangovas.

    - Rangovas privalo savo sąskaita ir priemonėmis užtikrinti, kad darbuotojams, nesuprantantiems lietuvių kalbos, instruktavimas būtų tinkamai išverstas į šiems asmenims suprantamą kalbą.

    - Rangovas užtikrina, kad prieš pradėdamas Darbus pasirašys tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų aktą ir atlikdamas Darbus laikysis saugos darbe, technologinių, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos ir kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, nepažeis trečiųjų asmenų interesų ir užtikrins, kad nurodytų reikalavimų laikysis Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų subrangovų darbuotojai. Už tarpusavio saugaus darbo atsakomybės ribų akto pasirašymą laiku ir jo pratęsimą atsakingas Rangovas.

    - Rangovas įsipareigoja atlikti įvykusių nelaimingų atsitikimų tyrimą ir vykdyti jų apskaitą (jei įvykyje dalyvavo Rangovas ar jo atstovas). Prireikus, įvykio tyrimo komisijos vadovo prašymu, Užsakovas skiria kompetentingą asmenį darbui įvykio tyrimo komisijoje.

    - Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovo atstovą telefonu ir elektroniniu paštu apie įvykusius nelaimingus atsitikimus, incidentus (atsitiktinumo dėka neįvykusius nelaimingus atsitikimus), bei atlikti įvykusių nelaimingų atsitikimų, incidentų tyrimą ir vykdyti jų apskaitą. Prireikus, tyrimo komisijos vadovo prašymu, Užsakovas skiria kompetentingą asmenį darbui komisijoje. Rangovas atlikęs tyrimą pateikia tyrimo medžiagą Užsakovui.

    - Darbams atlikti, ir įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai branduolinės energetikos objekte ir, kai yra rizika darbuotojų sveikatai, Rangovas turi būti iš anksto apmokęs darbuotojus naudotis ir aprūpinęs:

- asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kita reikalinga įranga: skaitmeniniu dozimetru (netiesiogiai matuojančiu individualiosios dozės ekvivalentą), trimis apsauginių rūbų, batų (antbačių), pirštinių komplektais, respiratoriais, galvos apdangalais, akių apsaugos priemonėmis, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėle, kišeniniais elektriniais žibintais, atsarginėmis baterijomis (prietaisams ir žibintams), jonizuojančiosios spinduliuotės ženklais,  plastikiniais maišeliais prietaisams nuo radioaktyviojo užterštumo apsaugoti, dėžėmis prietaisams pervežti, elektros energijos šaltiniu bei transporto priemone. Jeigu nėra galimybės skaitmeniniu dozimetru aprūpinti kiekvieną darbuotoją, vienas skaitmeninis dozimetras gali būti skiriamas darbuotojų grupei;

- šiukšlių maišais, skirtais sudėti panaudotas asmenines apsaugos priemones, izoliacine juosta;

- jeigu yra žinoma, kad būsimoje darbo aplinkoje gali būti radioaktyviojo jodo, pagal Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, Rangovas turi avarijos zonoje dirbančius darbuotojus aprūpinti stabiliojo jodo preparatais skydliaukės blokavimui jodu.

    - Rangovas privalo vadovautis 2012 m. sausio 18 d.
       Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 99 „Dėl valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės ar radiologinės avarijos atveju patvirtinimo“ (galiojančios redakcijos) nuostatomis.

    - Darbuotojų, kurie pasitelkiami Sutartyje numatytoms užduotims vykdyti, veiksmai turi būti vykdomi vadovaujantis 2020 m. rugsėjo 2 d. Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymu Nr. V-61 patvirtintomis Avariją likviduojančių darbuotojų išorinės ir vidinės apšvitos dozimetrinės kontrolės, transporto priemonių, įrangos ir kitų daiktų radioaktyviojo užterštumo kontrolės įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai rekomendacijomis.

    - Siekiant įvertinti Rangovo darbuotojų saugos būklę, Rangovas, Užsakovui prašant, privalo pateikti su darbuotojų sauga susijusią informaciją (incidentų, nelaimingų atsitikimų skaičių, dirbtų valandų už atitinkamą laikotarpį, pagal atitinkamą sutartį ar Rangovo įmonėje, skaičių ir pan.).

### INFORMACIJOS SAUGA

    - Už kiekvieną atvejį, kai pažeidžiami šiame skyriuje numatyti informacijos saugos reikalavimai, Rangovas moka Sutarties bendrųjų sąlygų 8.3.1 punkte nurodytas netesybas.

    - Rangovas įsipareigoja pranešti Užsakovui el. paštu arba telefonu apie visus informacijos saugos incidentus ir įvykius (pvz.: kompiuteriniai virusai, prarasti slaptažodžiai ar kita konfidenciali informacija ir pan.).

    - Su Sutarties vykdymu susijusi informacija privalo būti perduodama tik elektronine forma, pasinaudojant Užsakovo turimomis dokumentų apsikeitimo platformomis (MS TEAMS, el. paštu). El. paštu perduodama informacija, jeigu ji yra pažymėta kaip konfidenciali, privalo būti perduodama šifruota. Draudžiama informaciją perduoti išorinėse laikmenose.

    - Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad Sistemos naudotojai laikysis Sutarties reikalavimų, suteiktus prisijungimo duomenis naudos tik pagal tiesioginę paskirtį, saugos paslaptyje ir neatskleis tretiesiems asmenims. Rangovas privalo supažindinti Sistemos naudotojus su šios Sutarties reikalavimais prieš suteikiant prieigą prie Sistemos.

    - Rangovui suteikta Sistemos prieiga, perduodamos techninės prieigos sąlygos, parametrai bei kita informacija, susijusi su Sistemos naudojimo tvarka ir valdymu, laikoma konfidencialia informacija.

    - Rangovas, vykdydamas darbus intelektualiuose RAA įrenginiuose (IED), privalo naudoti virtualias dedikuotas darbo vietas (VDKDV), skirtas efektyviam darbų atlikimui, užtikrinant duomenų saugumą, darbo procesų organizavimą, nuoseklų darbų stebėjimą ir kontrolę bei laikytis visų galiojančių saugumo ir kokybės standartų.

    - Užsakovas pasilieka teisę vykdyti auditus, kuriais būtų nustatoma, kaip yra laikomasi Sutartyje nustatytų reikalavimų. Nustačius informacijos saugos pažeidimus, suteikta prieiga gali būti nedelsiant panaikinama ir apie tokius veiksmus informuojamas Rangovas.

    - Rangovas, vykdydamas Darbus, privalo vadovautis minimaliais informacijos saugos reikalavimais ir darbo principais, nurodytais Sutarties specialiųjų sąlygų priede „Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui“ (jei taikoma).

## KAINA IR APMOKĖJIMAS

### DARBŲ KAINA

    - Už atliktus Darbus Rangovui mokama kaina yra apskaičiuojama pagal Sutartyje nustatytus Įkainius.

    - Į Įkainius yra įskaičiuotos visos su Darbų atlikimu susijusios tiesioginės bei netiesioginės išlaidos, įskaitant Įrenginių, Medžiagų, gaminių, įrankių nupirkimą (išskyrus, kai juos pateikia Užsakovas), transportavimą, sumontavimą, bandymų atlikimą, Užsakovo darbuotojų apmokymą, dokumentacijos parengimą, Rangovo darbuotojų darbo užmokestį, draudimą, visus mokėtinus mokesčius (išskyrus PVM), kelionių, komandiruočių, administracinės ir kitos išlaidos, kurios reikalingos šioje Sutartyje nurodytų Darbų atlikimui, jei šios išlaidos Sutartyje neišskirtos į atskirus Įkainius arba Sutartyje aiškiai nenurodyta kitaip.

    - Už darbus, kuriuos Rangovas be išankstinio raštiško Užsakovo suderinimo atlieka nukrypdamas nuo Sutarties sąlygų, neapmokama.

### APMOKĖJIMAS

    - Rangovui už faktiškai atliktus Darbus Užsakovas sumokės per 30 dienų nuo Atliktų darbų pažymos pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos (gavimo diena nustatoma pagal Užsakovo žymą „gauta“) į Rangovo banko sąskaitą.

    - PVM sąskaita faktūra už per einamąjį mėnesį atliktus Darbus turi būti išrašoma Atliktų darbų pažymų pagrindu. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą Užsakovui išrašo iki paskutinės einamo mėnesio dienos ir pateikia Užsakovui ne vėliau kaip per dvi darbo dienas. PVM sąskaitos faktūros pateikiamos tik elektroniniu būdu, Rangovo pasirinktomis priemonėmis: Rangovas gali teikti ES Direktyvos 2014/55 reikalavimus atitinkančias elektronines sąskaitas arba teikti kito formato elektronines sąskaitas, naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema (SABIS).

### KITOS APMOKĖJIMO SĄLYGOS

    - Užsakovui neatlikus mokėjimo Sutartyje nustatytais terminais, Rangovas turi teisę reikalauti 0,04 proc. dydžio delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

    - Užsakovas savo piniginius reikalavimus turi teisę bet kada vienašališkai įskaityti iš bet kokių Rangovui mokėtinų sumų, įskaitant pagal bet kurią kitą Šalių sudarytą sutartį, apie tai raštiškai informuodamas Rangovą. Jeigu mokėtinų įsipareigojimų valiuta skiriasi, Užsakovas priešpriešiniams reikalavimams įskaityti gali konvertuoti bet kurio įsipareigojimo sumą pagal rinkoje galiojantį valiutos keitimo kursą, naudojamą įprastinėje veikloje.

    - Visi mokėjimai, kurie turi būti atlikti tarp Šalių pagal Sutartį, bus atliekami bankiniais pavedimais į kitos Šalies banko sąskaitą. Mokėjimai bus laikomi atliktais, kai mokėjimą atliekančios Šalies bankas priims mokėjimo nurodymą.

## PAKEITIMAI

### DARBŲ PAKEITIMAI

    - Patvirtintuose Mėnesio grafikuose ir Darbų užsakymuose nurodytų Darbų apimtys ir terminai esant reikalingumui gali būti keičiami abejų Šalių sutarimu tokiu būdu, kokiu jie yra tvirtinami.

    - Užsakovas turi teisę bet kada atšaukti Mėnesio grafike arba Darbų užsakyme nurodytų Darbų atlikimą. Tokiu atveju priimami tik iki atšaukimo faktiškai Rangovo atlikti Darbai, taip pat po Darbų atšaukimo būtinosios Rangovo išlaidos, kurių Įkainiai nurodyti Sutarties specialiosiose sąlygose (pvz. suvežtų Įrenginių ir Medžiagų išvežimas), jei Darbai atšaukiami ne dėl Rangovo kaltės.

### ĮSTATYMŲ PAKEITIMAS

    - Pasikeitus (sumažėjus ar padidėjus) pridėtinės vertės mokesčio (toliau – „PVM“) tarifui, atitinkamai pasikeičia Darbų Įkainiai. Naujas PVM tarifas taikomas visoms po oficialaus naujo PVM tarifo įsigaliojimo momento išrašomoms PVM sąskaitoms faktūroms, taikant mokėtiną kainą be PVM ir atitinkamai perskaičiuojant PVM.

### KAINŲ INDEKSO PASIKEITIMAS

    - Jei Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) skelbiamo Statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Visos statybos sąnaudos“ (toliau – Bendras Indeksas) reikšmė per 6 mėnesių arba ilgesnį laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo pasiūlymų Pirkimui pateikimo termino pabaigos dienos (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaičiavimo dėl Bendro Indekso pokyčio, jei Sutarties kaina buvo perskaičiuojama) iki paskutinės Atliktų darbų pažymos pagal Sutartį sudarymo dienos, pakinta 5 % arba daugiau, bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perskaičiuojama Sutarties kaina ir įkainiai.  Sutarties kainos perskaičiavimui naudojamas Bendras Indeksas, o atskirų Įkainių perskaičiavimui „medžiagų ir gaminių“ ir „darbo užmokesčio ir pridėtinių išlaidų“ indeksai (toliau – Konkretus Indeksas).

    - Darbų įkainių perskaičiavimui naudojamas „darbo užmokesčio ir pridėtinių išlaidų“  Konkretus indeksas, o Medžiagų įkainių perskaičiavimui naudojamas „medžiagų ir gaminių“ Konkretus indeksas. Įkainiai dėl Bendro Indekso pasikeitimo perskaičiuojami Sutarties Įkainius padauginant iš Konkretaus Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

- K = IPb / IPr

- Kur: K – Konkretaus Indekso pokyčio koeficientas;

- IPr – Konkretaus Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

- IPb – Konkretaus Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje.

    - Darbų įkainių perskaičiavimui naudojamas „darbo užmokesčio ir pridėtinių išlaidų“  Konkretus indeksas, o Medžiagų įkainių perskaičiavimui naudojamas „medžiagų ir gaminių“ Konkretus indeksas. Sutarties kaina dėl Bendro indekso perskaičiuojama likusią neaktuotą Sutarties kainą padauginant iš Bendro Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

- K = IPb / IPr

- Kur: K – Bendro Indekso pokyčio koeficientas;

- IPr – Bendro Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

- IPb – Bendro Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje.

    - Sutarties kainos perskaičiavimu suinteresuota Šalis parengia Rangovui mokėtinų sumų perskaičiavimo aktą (toliau – „Perskaičiavimo aktas“), kuriame nurodo: Bendro Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Bendro Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Bendro Indekso pokytį procentais, Konkretaus Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Konkretaus Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Konkretaus Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą Sutarties kainą ir perskaičiuotus Darbų įkainius, bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją. Šalis Perskaičiavimo aktą pasirašo ir pateikia jį kitai Šaliai. Šalys privalo sudaryti susitarimą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo per mėnesį nuo tinkamai parengto Perskaičiavimo akto pateikimo kitai Šaliai. Šis terminas Šalių susitarimu gali būti pratęstas dėl objektyvių priežasčių (pvz. kai būtina gauti Šalies valdymo organų pritarimus ir pan.).

    - Perskaičiuoti Įkainiai bus taikomi už tuos Darbus, kurie bus atlikti vėliau nei Sutarties pakeitimo sudarymo mėnesio 25 diena.

## ATSAKOMYBĖ

### ATSAKOMYBĖS PASKIRSTYMAS

    - Kiekviena Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai visus jos patirtus nuostolius, jei ji netinkamai vykdė savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį ar jai taikomus teisės aktus.

    - Rangovas prisiima riziką, jeigu dėl nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Rangovo išlaidos, išskyrus Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 ir 7.3 skyriuose nurodytus atvejus, arba kai Sutartyje nurodytais atvejais atliekamas Papildomų darbų pirkimas.

    - Atliktų Darbų, jų rezultatų ir Užsakovo Rangovui perduoto turto sugadinimo, atsitiktinio žuvimo bei praradimo rizika tenka Rangovui iki Darbų užbaigimo dienos.

### KOKYBĖS GARANTIJA

    - Rangovas įsipareigoja užtikrinti, kad per visą garantinį terminą atliktų Darbų rezultatas atitiks normatyvinių statybos techninių dokumentų ir Sutarties bei jos prieduose nustatytus reikalavimus, Objektai bus tinkami naudoti pagal jiems nustatytą paskirtį.

Rangovo atliktiems Darbams, kurie pagal galiojančius teisės aktus priskiriami statybos darbams, nustatomi Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatyti garantiniai terminai, jei Sutarties specialiosiose sąlygose nenurodyti kitokie garantiniai terminai.

    - Kitiems Darbams taikomas 24 mėnesių garantinis terminas, jei Sutarties specialiosiose sąlygose nenurodyti kitokie garantiniai terminai.

    - Garantiniai terminai skaičiuojami nuo Darbų užbaigimo dienos.

    - Kokybės garantija negalioja Darbų trūkumams:

      - kurie atsirado po Darbų užbaigimo dėl to, kad Užsakovas nepaisė nustatytų aptarnavimo, priežiūros ir eksploatacijos instrukcijų;

      - apie kuriuos Rangovas informavo Užsakovą Darbų atlikimo metu, tačiau Užsakovas atsisakė šalinti šiuos trūkumus;

      - kurių nebuvo galima pastebėti Darbų atlikimo metu.

    - Kokybės garantijos terminas sustabdomas tiek laiko, kiek Objektas negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų (trūkumų), už kuriuos atsako Rangovas.

    - Rangovas per garantijos terminą atsiradusius Darbų defektus privalo neatlygintinai pašalinti arba nekokybiškus Įrenginius, įrangą, gaminius ar jų dalis pakeisti kokybiškomis per 10 darbo dienų nuo raštiško Užsakovo reikalavimo gavimo dienos arba per kitą terminą, kuris objektyviai reikalingas trūkumų pašalinimui ir Šalys jį suderina raštu.

    - Jei Rangovas nepradeda taisyti defektų ir/ar neištaiso defektų ar neatitaiso tiesioginės tokio defekto padarytos žalos garantiniu laikotarpiu per Sutartyje nurodytą terminą, Užsakovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba gali atlikti tokius darbus Rangovo sąskaita. Tokiu atveju, Rangovas privalo atlyginti nuostolius, kuriuos patiria Užsakovas, ištaisydamas defektą ir atitaisydamas žalą, įskaitant Užsakovo kaštus ieškant kito rangovo ir pan. Rangovo garantiniai įsipareigojimai tokiu atveju nėra nutraukiami.

### NETESYBOS

    - Už žemiau lentelėje nurodytų sutartinių įsipareigojimų pažeidimus Rangovas Užsakovui moka lentelėje nurodytas netesybas ir atlygina visus dėl pažeidimo Užsakovo patirtus nuostolius:

| Eil. Nr. | Pažeidimas | Netesybų dydis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Planinių darbų neatlikimas laiku | 100 eurų už kiekvieną pavėluotą dieną* ** |
| 2. | Planinių darbų vėlavimas, dėl kurio atlikimo Užsakovas negali įjungti elektros įrenginių suplanuotu laiku | 200 eurų už kiekvieną pavėluotą dieną** |
| 3. | Neplaninių darbų neatlikimas laiku | 200 eurų už kiekvieną pavėluotą dieną** |
| 4. | Avarinių darbų neatlikimas laiku | 400 eurų už kiekvieną pavėluotą dieną** |
| 5. | Neplaninių darbų nesuderinimas laiku | 120 eurų už kiekvieną pavėluotą dieną |
| 6. | Darbų vėlavimas, dėl kurio atlikimo Užsakovas negali įjungti elektros įrenginių suplanuotu laiku, ir dėl tokio atjungimo buvo atjungti elektros vartotojai arba nukeltas kitų suplanuotų darbų vykdymas perdavimo tinkle arba buvo pažeisti minimalūs teisės aktuose nustatyti perdavimo tinklo patikimumo kriterijai (N-1 kriterijus), arba buvo pakeistas elektros energijos tiekimo rėžimas I kategorijos vartotojams | 2 000 eurų už kiekvieną pavėluotą dieną |
| 7. | Darbų užsakymų dokumentacijos nepateikimas pagal nustatytus terminus | 200 eurų už kiekvieną pažeidimo atvejį |
| 8. | Nesilaikant Bandymų reglamento reikalavimo per 1 darbo dieną informuoti Užsakovą apie blogus matavimo rezultatus | 1000 eurų už kiekvieną pažeidimo atvejį |
| 9. | *** Nesilaikant bet kurio kito Sutarties ir/ar elektros įrenginių eksploatavimą reglamentuojančių dokumentų reikalavimo | 200 eurų už kiekvieną pažeidimo atvejį |
| 10. | Elektros įrenginių atjungimas, įvykęs dėl Rangovo kaltės | 400 eurų už kiekvieną pažeidimo atvejį |
| 11. | Mėnesio grafiko nesuderinimas iki einamojo mėnesio 25 dienos | 1000 eurų už kiekvieną pažeidimo atvejį |
| 12. | Dėl Rangovo kaltės įvykęs elektros įrenginių atjungimas, dėl kurio nutrūko elektros energijos tiekimas, arba, vykdant Darbus, sugadinami elektros įrenginiai | 6 000 eurų už kiekvieną pažeidimo atvejį |
| 13. | Nereagavimas į Avarinių darbų paraišką | 2 000 eurų už kiekvieną pažeidimo atvejį |
| 14. | Avarinių reagavimo terminų nesilaikymas | 100 eurų už kiekvieną pavėluotą valandą |
| 15. | Darbų saugos, aplinkosaugos, priešgaisrinės apsaugos ir fizinės saugos reikalavimų pažeidimas, technologinis pažeidimas ar reikalingų leidimų, sutikimų ir suderinimų negavimas, elektros tinklų apsaugos zonų reikalavimų nesilaikymas (jei atliekant bet kurios iš išvardintų sričių patikrinimą nustatomas daugiau kaip vienas pažeidimas, už visus tos srities pažeidimus taikoma viena bauda) | 2 000 eurų už kiekvieną pažeidimo atvejį |
| 16. | Atliekų nerūšiavimas, metalo laužo neatskyrimas, rūšiuojant susidariusias atliekas, ar metalo laužo pridavimas atliekų tvarkytojui kartu su kitomis atliekomis | 300 eurų už kiekvieną pažeidimo atvejį |
| 17. | Pametus, sugadinus ar transformatorių pastočių (ABLOY) rakto negrąžinus Užsakovui, užbaigus Darbus | Atlyginamos visos raktų pagaminimo išlaidos |
| 18. | Sutartyje reikalaujamų laboratorijų, įrankių, mechanizmų, spec. transporto neturėjimas arba reikalavimų atitiktį patvirtinančių dokumentų nepateikimas Užsakovui | 2 000 eurų už kiekvieną pavėluotą mėnesį |
| 19. | Informacijos saugos reikalavimų nesilaikymas | 1000 eurų už kiekvieną pažeidimo atvejį |
| 20. | Darbų perdavimas kitiems Užsakovo rangovams pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 8.4.2 punktą | 2 000 eurų už kiekvieną pažeidimo atvejį |
| 21. | Neteisėtai atskleista Konfidenciali informacija | 6 000 eurų už kiekvieną pažeidimo atvejį |
| 22. | Užsakovo neinformavimas apie Rangovui žinomas aplinkybes, turinčias arba galinčias turėti įtakos tinkamam Sutarties vykdymui | 200 eurų už kiekvieną pažeidimo atvejį |
| 23. | Nešvarių izoliacinės alyvos talpų naudojimas | 200 eurų už kiekvieną pažeidimo atvejį |
| 24. |  | Užsakovo perduotų medžiagų apgadinimas transportuojant iki Darbo vykdymo vietos | 2000 eurų už kiekvieną pažeidimo atvejį |
| 25. |  | Nepagrįstas atsisakymas vykdyti Darbus pagal pateiktą darbų užsakymą | 500 eurų už kiekvieną pažeidimo atvejį kai darbų užsakymo vertė iki 1000 eurų be PVM 1000 eurų už kiekvieną pažeidimo atvejį kai DU vertė nuo 1000 eurų be PVM |
| 26. |  | Neteisingas informavimas apie atliktus visus Planinius darbus pagal darbų užsakymą | 500 eurų už kiekvieną pažeidimo atvejį |
| 27. |  | Užsakovo informavimas apie Darbų atlikimo trūkumų pašalinimą, kai trūkumai iš tikrųjų nepašalinti. | 200 eurų už kiekvieną pažeidimo atvejį |

* Netesybos Užsakovo sprendimu Rangovui netaikomos, jei Darbai, kuriems nereikalingas elektros įrenginių atjungimas, buvo atlikti tą patį mėnesį, kurį buvo suplanuoti, arba per kito mėnesio pirmas 5 darbo dienas ir dėl vėlavimo nebuvo padaryta žala Užsakovui, aplinkai ir tretiesiems asmenims, bei nekilo rizika dėl tokios žalos atsiradimo.

** Nurodytos netesybos ribojamos atitinkamo Darbo vertės suma, bet ne mažiau kaip 3 000 eurų.

*** Įskaitant dulkių pašalinimą RAA ir gnybtų spintose, laiku atliktus patikrinimus su darbo srovėmis, tinkamą gnybtų spintų sandarinimą ir klaidų ištaisymą RAA brėžiniuose.

    - Jeigu Mėnesio grafike numatyti atskiri Darbai atskirose vietovėse (pvz. teritorijos šienavimo darbai skirtingose pastotėse), atsakomybė už Darbų neatlikimą ar vėlavimą atlikti Darbus taikoma skaičiuojant netesybas už kiekvieną Darbą kiekvienai vietovei (pastotei) atskirai.

    - Jei už tą patį pažeidimą Rangovui gali būti taikomos kelios Sutartyje nurodytos baudos arba delspinigiai, taikoma tik ta bauda ar delspinigiai, kurie yra didesni. Jei už tą patį pažeidimą Sutartyje numatyti ir delspinigiai ir bauda, už pažeidimą skaičiuojami ir delspinigiai, ir bauda, bet bauda yra įskaitoma į delspinigius (pvz.: Rangovas padaro Darbų saugos pažeidimą dėl kurio atjungiami elektros įrenginiai. Už šį pažeidimą Sąlygose numatyta 200 eurų ir 3 000 eurų bauda, tokiu atveju Rangovui taikoma didesnė bauda (t. y. 3.000 eurų). Jei dėl to paties pažeidimo vėluoja Planinių darbų įvykdymas, nepriklausomai nuo pritaikytos baudos Rangovui papildomai taikomi 50 eurų delspinigiai už kiekvieną pavėluotą dieną).

    - Šalis, dėl kurios kaltės nutraukiama Sutartis, moka kitai Šaliai 5 proc. Sutarties kainos be PVM dydžio baudą ir atlygina kitos Šalies patirtus tiesioginius nuostolius, susijusius su Sutarties nutraukimu.

    - Sutartyje numatytos netesybos Šalių susitarimu pripažįstamos Šalių iš anksto nustatytais Šalies galimais minimaliais nuostoliais dėl to, kad kita Šalis pažeidė atitinkamą Sutarties sąlygą, kurių dydžio nukentėjusiajai Šaliai nereikia įrodinėti.

    - Papildomos netesybos dėl nevykdomų ar vėluojamų vykdyti Darbų tam tikruose Objektuose gali būti nustatomos Sutarties specialiosiose sąlygose.

    - Tais atvejais, kai Rangovas pažeidžia Sutartyje numatytus dėl nacionalinio saugumo interesų ir (ar) Draudžiamos kilmės taikomus reikalavimus, tačiau dėl šių pažeidimų Sutartis nenutraukiama, Rangovas privalo ištaisyti pažeidimą (jeigu ir kiek tai yra įmanoma/ proporcinga) bei, Užsakovui pareikalavus, sumokėti 1000 eurų dydžio baudą už kiekvieną atskirą pažeidimo atvejį.

    - Mobilizacijos, nepaprastosios padėties ar kitų ekstremalių situacijų metu, kai dėl objektyvių priežasčių Darbų atlikimo terminai negali būti laikomi privalomais, Rangovui netaikomos sutartinės netesybos ir laikoma, kad Darbų įvykdymo terminai yra pratęsiami tiek, kiek trunka atitinkamos aplinkybės. Nepaisant to, Rangovas įsipareigoja įvykdyti sutartines prievoles, kai tik objektyvios kliūtys išnyksta, ir Darbus atlikti visa apimtimi.

### ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMAS

    - Šalys yra atsakingos už visų sutartinių įsipareigojimų tinkamą įvykdymą pagal šios Sutarties sąlygas. Jei Rangovas tinkamai nevykdo arba tampa akivaizdu, kad tinkamai neįvykdys, kurio nors iš Sutartyje nurodytų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę:

      - sulaikyti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas sumas iki kol šie įsipareigojimai bus įvykdyti tinkamai (šiame punkte nurodyta sulaikymo teise Užsakovas gali pasinaudoti tik tokia apimtimi, kuri yra būtina užtikrinti reikalavimų įvykdymą) ir/ar

      - Rangovo įsipareigojimus įvykdyti pats ar perduoti Darbus atlikti kitų regionų rangovams, apie tai raštu informuodamas Rangovą, ir/ar

      - reikalauti patirtų nuostolių atlyginimo ir juos bet kada įskaityti iš Rangovui mokėtinų sumų, ir/ar

      - imtis kitų Sutartyje ir teisės aktuose nurodytų priemonių.

    - Užsakovas gali perduoti Darbus kitų regionų rangovams, turintiems sutartį su Užsakovu, šiais atvejais:

      - Rangovas neužtikrina reikalingų Brigadų skaičiaus, galinčių dirbti ir dirbančių vienu metu skirtinguose Objektuose;

      - Rangovas dėl savo kaltės vėluoja pradėti Darbus daugiau kaip 2 savaites;

      - Rangovas atsisako vykdyti užsakytus Darbus;

      - perdavimo tinkle įvykus masinėms avarijoms ar likviduojant stichinių reiškinių padarinius;

      - Rangovas vėluoja atlikti visus užsakytus Darbus ilgiau kaip 3 mėnesius.

    - Tais atvejais, kai Darbai pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 8.4.2.1-8.4.2.3 ir 8.4.2.5 papunkčius buvo perduoti kitiems Užsakovo rangovams, Rangovas turi mokėti Sutarties bendrųjų sąlygų 8.3.1 punkte nurodytas netesybas.

    - Tuo atveju, kai Rangovas vykdo Darbus Užsakovo pagal Sutartį nurodytame regione ir pagal Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.8 punktą užsakytus Darbus kitame regione, Rangovui už Darbų vėlavimą tiek pagal Sutartį nurodytame regione, tiek kitame regione gali būti netaikoma sutartinė atsakomybė.

    - Bet kokie trūkumai, kurių Užsakovas ir/ar kiti asmenys nepastebėjo vertindami, derindami, tikrindami, priimdami ir/ar tvirtindami Rangovo atliktus Darbus, pateiktus dokumentus ar pasiūlymus (nepriklausomai nuo to, ar tai buvo atlikta Pirkimo metu ar Sutarties vykdymo metu), neatleidžia Rangovo nuo atsakomybės už netinkamą įsipareigojimų nevykdymą pagal Sutarties sąlygas.

### ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

    - Pagal Sutartį Šalys atsako tik už tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Šalies, ir neatsako už nuostolius dėl negauto pelno, negautų santaupų ar prarastos verslo galimybės.

    - Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami pradinės Sutarties kainos be PVM dydžio suma.

    - Bendra Šaliai priskaičiuotų pagal Sutartį netesybų suma negali viršyti 20 procentų pradinės Sutarties kainos be PVM.

    - Sutartyje nurodytos atsakomybės ribojimo nuostatos negalioja žalai, padarytai tyčia, dėl didelio nerūpestingumo, taip pat žalai padarytai tretiesiems asmenims.

### ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBĖS

    - Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Nenugalimos jėgos aplinkybe laikoma kliūtis, kuri yra nuo Šalies valios nepriklausoma, nepašalinama, neprognozuojama, neišvengiama ir dėl kurios Šalis negali įvykdyti savo prievolių, jeigu ji atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse nustatytus kriterijus. Tokios kliūtys gali kilti dėl šių įvykių:

      - karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maištai, revoliucijos, teroristiniai aktai, kai dėl atitinkamo (-ų) įvykio (-ų) sukeltų padarinių Šaliai objektyviai tampa nebeįmanoma vykdyti veiklos;

      - stichinės nelaimės: smarkios audros, ciklonai, žemės drebėjimai, potvyniai;

      - boikotai, streikai, lokautai;

      - teisėti ar neteisėti valstybės valdymo institucijų veiksmai;

      - laiku nesuteikti elektros įrenginių atjungimai;

      - kitos Šalies įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas.

    - Pagal šią Sutartį nenugalimos jėgos aplinkybėmis nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių ir paslaugų, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba jos kontrahentai pažeidžia savo prievoles, taip pat Šalies ir su ja susijusių asmenų (t. y. Šalies tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų, bei ją valdančių subjektų, išskyrus Lietuvos Respubliką) valdymo organų bei darbuotojų veikimas ar neveikimas (įskaitant streikus).

    - Apie nenugalimos jėgos aplinkybes ir jų įtaką Sutarties vykdymui bei terminams Šalis privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (mobilizacijos metu – nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną) nuo jų atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu pranešti kitai Šaliai, pateikdama minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Laiku neinformavus, pranešimo negavusi Šalis turi teisę laikyti, kad šios aplinkybės nedarė įtakos Sutarties vykdymui iki kol nebuvo išsiųstas pranešimas.

    - Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalis privalo imtis visų pagrįstų priemonių galimai žalai sumažinti ir, kad jos turėtų kuo mažesnę įtaką Sutarties vykdymo terminams.

    - Pagrindas atleisti Šalį nuo atsakomybės atsiranda tik minėtų aplinkybių egzistavimo laikotarpiui, o jas pašalinus Šalis privalo nedelsiant atnaujinti įsipareigojimų vykdymą.

    - Rangovas turi įvertinti ir pasirengti vykdyti savo veiklą visais galimais numanyti ekstremaliųjų situacijų, krizių atvejais (ar įvedus nepaprastąją padėtį), mobilizacijos ar Sutarties bendrųjų sąlygų 8.6.1.1. papunktyje numatytais atvejais (karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maištai, revoliucijos, teroristiniai aktai), kurių kilimo rizika yra visuotinai žinomas dalykas.

    - Ši Sutartis gali būti įtraukta į Civilinės mobilizacijos institucijos mobilizacijos planą ir ją įtraukus bus laikoma mobilizacinio užsakymo sutartimi. Rangovui po Sutarties įtraukimo į mobilizacijos planą atsiras prievolė vykdyti Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatyme bei jį lydinčiuose teisės aktuose nustatytas pareigas.

### SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

    - Jei Sutarties specialiosiose sąlygose nurodyta, kad Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas Rangovo pateikta banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu (toliau – Sutarties įvykdymo užtikrinimas), Sutarties įvykdymo
      
      
      
       užtikrinimas turi atitikti visus Sutartyje nurodytus reikalavimus, galioti visą Sutarties vykdymo terminą ir 1 mėnesį po jo. Jeigu Rangovas neįvykdo savo įsipareigojimų likus 30 dienų iki pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo 
      galiojimo pabaigos, Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą ne trumpesniam laikotarpiui, kaip iki numatomos Sutarties vykdymo termino pabaigos ir 1 mėnesį po jo.

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas Sutartyje nurodyto Užsakovui priimtino banko arba draudimo bendrovės.

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pirmo pareikalavimo, besąlyginis ir neatšaukiamas.

    - Sutarties įvykdymo užtikrinimo užtikrinamos sumos turi būti nurodomos tokia valiuta, kokia pagal Sutartį atliekami mokėjimai.

    - Sutarties įvykdymo užtikrinime turi būti nurodyta, kad:

      - Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs bankas ar draudimo bendrovė įsipareigoja per 10 dienų nuo pirmo raštiško Užsakovo reikalavimo gavimo sumokėti Užsakovui reikalavime nurodytą sumą, bet ne daugiau, nei nurodyta Sutarties įvykdymo užtikrinime;

      - raštiškame reikalavime Užsakovas neprivalo pagrįsti savo reikalavimų, o tik nurodyti, kad Rangovas neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus;

      - Sutarties įvykdymo užtikrinimui turi būti taikoma Lietuvos Respublikos teisė ir Tarptautinių prekybos rūmų patvirtintos taisyklės „The ICC Uniform rules for demand guarantees ICC Publication No. 758“ su išimtimis, nustatytomis banko garantijoje ir imperatyviose Lietuvos Respublikos teisės aktų normose;

      - ginčai tarp Šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose arba Vilniaus komercinio arbitražo teisme (banko garantijoje nurodoma viena iš šių ginčo sprendimo vietų; jei pasirenkamas Vilniaus komercinio arbitražo teismas, ginčo sprendimo sąlygas (arbitrų skaičių, arbitražo kalbą ir pan.) nurodo garantiją išduodantis bankas);

      - Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas ir banko garantija/draudimo bendrovės laidavimu užtikrinama suma.

    - Prieš pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą, Rangovas gali prašyti Užsakovo patvirtinti, kad Rangovo siūlomą Sutarties įvykdymo užtikrinimą Užsakovas sutinka priimti. Tokiu atveju, Užsakovas privalo atsakyti Rangovui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

    - Užsakovas turi teisę nepriimti Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir/ar laikyti jį negaliojančiu, ir/ar kreiptis į Rangovą dėl naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui, o Rangovas privalo tokį Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikti per trumpiausiai įmanomą terminą, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų arba Užsakovas turi informacijos, susijusios su Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio banko ar draudimo bendrovės veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos taikymo procedūras).

    - Rangovui laiku nepateikus naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Užsakovas
      
      
       turi teisę pareikšti reikalavimą pagal turimą Sutarties įvykdymo užtikrinimą ir/ar sulaikyti mokėjimus Rangovui Sutarties įvykdymo užtikrinime nurodytai sumai. Tokiu atveju, sulaikytos sumos Rangovui bus išmokėtos ne anksčiau, nei bus pateiktas naujas Sutarties įvykdymo užtikrinimas
      
      
      
      
      
       arba išnyks įsipareigojimas jį pateikti.

    - Rangovui tinkamai įvykdžius Sutartį ir visus sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas Rangovo prašymu grąžina jam pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

## SUTARTIES GALIOJIMO SĄLYGOS

### SUTARTIES SUDARYMAS

    - Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

    - Ši Sutartis sudaro visą Šalių susitarimą ir tarpusavio supratimą ir pakeičia visus ankstesnius žodinius ar rašytinius susitarimus ir pareiškimus, padarytus bet kuriuo metu iki šios Sutarties sudarymo, kurie nėra aiškiai įtraukti į šios Sutarties sąlygas. Tačiau, aiškinant Sutarties dokumentus, tikrajai Šalių valiai nustatyti gali būti panaudojama informacija, Šalių pateikta derybų metu (jei derybos buvo vykdomos).

    - Kokybės garantijos, atsakomybės, konfidencialumo, intelektinės nuosavybės, pranešimų siuntimo ir gavimo, ginčų sprendimo, ES finansavimo ir kitos sąlygos, kurios pagal savo esmę turi galioti ir po Sutarties įvykdymo ar nutraukimo, galioja ir po Sutarties įvykdymo arba nutraukimo.

### SUTARTIES KEITIMAS

    - Sutartis gali būti keičiama Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme numatytais atvejais.

    - Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti raštu ir pasirašyti abejų Šalių.

    - Jeigu kuri nors Sutarties sąlyga visiškai ar iš dalies negaliotų ar taptų negaliojančia dėl jos prieštaravimo taikytiniems teisės aktams arba dėl bet kokios kitos priežasties, likusios Sutarties sąlygos liks galioti visa apimtimi. Tokiu atveju, Šalys gera valia derėsis ir sieks pakeisti negaliojančią sąlygą kita teisėta ir galiojančia sąlyga, kuri, kiek tai įmanoma, leistų pasiekti tokį patį teisinį ir ekonominį rezultatą, kaip Sutarties sąlyga, kuri bus tokiu būdu pakeista. Pakeitimai atliekami abipusiu Šalių rašytiniu sutarimu.

### SUTARTIES NUTRAUKIMAS

    - Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesikreipdamas į teismą, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 dienų raštu pranešdamas Rangovui, jei:

      - Rangovas, pagal Sutartį neįgijęs teisės pratęsti Darbų atlikimo terminų, nepaisydamas Užsakovo raginimo, nepradeda Darbų sutartu laiku arba dirba per lėtai ir neįmanoma baigti Darbų Sutartyje, Mėnesio grafike ir/ar Darbų užsakyme nustatytu laiku;

      - Rangovas gadina Užsakovo turtą, nesilaiko Sutarties sąlygų dėl Darbų kokybės: naudoja nekokybiškas ar netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus Darbų komponentus, netinkamai atlieka Darbus, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip, nei nustatyta Sutartyje;

      - Rangovas nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir, Užsakovui pareikalavus, nepateikia patikimų įrodymų, kad sugebės šiuos įsipareigojimus įvykdyti ateityje;

      - dėl Rangovo kaltės Darbų vykdymas sustabdomas (sumuojant visų sustabdymų laiką) ilgiau kaip vienam mėnesiui;

      - Rangovas nebeatitinka Pirkimo sąlygose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų ir/ar Rangovas netenka teisės verstis Sutartyje nurodyta veikla;

      - kyla pagrįstų abejonių dėl aukščiau nurodytų aplinkybių, dėl kurių gali būti nutraukta ši Sutartis, egzistavimo ir, Užsakovo prašymu, Rangovas nepateikia įrodymų paneigiančių šias aplinkybes;

      - Darbų atlikimui naudojamos Medžiagos, Įrenginiai, prekės ir kiti Darbų komponentai arba teikiamos paslaugos neatitinka su Užsakovu suderintų reikalavimų arba jie yra Draudžiamos kilmės;

      - kitais Sutartyje ir teisės aktuose nurodytais atvejais.

    - Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šio nutraukimo susidariusias papildomas išlaidas, susietas su Sutartyje nurodytų Darbų užbaigimu, įskaitant Užsakovo išlaidas dėl kito rangovo paieškos ir Darbų pabrangimo.

    - Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį nesikreipdamas į teismą, apie tai ne vėliau kaip prieš 30 dienų raštu pranešdamas Užsakovui:

      - jeigu Rangovas negali atlikti Darbų dėl Užsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, kuris tęsiasi ilgiau kaip 30 dienų, o Užsakovas nesiima priemonių šių aplinkybių pašalinimui;

      - kai Užsakovas daugiau nei 45 dienas vėluoja atlikti apmokėjimą Rangovui.

    - Rangovui nutraukus Sutartį dėl Užsakovo kaltės, Užsakovas privalo apmokėti Rangovui už iki Sutarties nutraukimo kokybiškai atliktus ir priimtus Darbus, bei atlyginti kitus Rangovo pagrįstus nuostolius.

    - Jei per įspėjimo apie Sutarties nutraukimą terminą išnyksta aplinkybės, dėl kurių ketinama Sutartį nutraukti, Sutartį nutraukianti Šalis turi teisę atšaukti Sutarties nutraukimą.

    - Nutraukus Sutartį arba jai pasibaigus, Rangovas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas savo sąskaita turi išvežti savo įrangą, medžiagas ir įrenginius iš Užsakovo teritorijos ir patalpų, taip pat grąžinti Užsakovo perduotas patalpas, nepanaudotus Užsakovo perduotus Įrenginius, detales, Medžiagas.

    - Sutartis gali būti nutraukiama abipusiu Šalių rašytiniu susitarimu.

    - Sutartis gali būti nutraukiama Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme numatytais atvejais.

    - Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, apie tai ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas pranešdamas Rangovui, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

### SUTARTIES AIŠKINIMAS

    - Sutarčiai yra taikomi ir ji yra aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

    - Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaita, gali turėti ir daugiskaitos prasmę, ir atvirkščiai.

    - Šios Sutarties skyrių pavadinimai nurodyti tik tam, kad būtų galima ją lengviau skaityti, ir negali būti tiesiogiai naudojami Sutarties aiškinimui.

    - Sutartyje nurodyti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis, mėnesiais ir metais, jei Sutartyje nenurodyta kitaip.

    - Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos, kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus Lietuvos Respublikos Darbo kodekse nurodytas švenčių dienas. Darbo valandos (darbo laikas) suprantamos, kaip darbo dienos laikas pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 07:30 val. iki 16:30 val., o penktadieniais nuo 07:30 val. iki 15:15 val.

## BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

### PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

    - Šalys pareiškia ir garantuoja, kad:

      - Sutartį sudarė turėdamos tikslą realizuoti jos nuostatas bei galėdamos realiai įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais;

      - jos yra mokios ir finansiškai pajėgios įvykdyti Sutartį, jų veikla nėra apribota, joms neiškelta arba nėra numatoma iškelti bylos dėl restruktūrizavimo ar likvidavimo, jos nėra sustabdžiusios ar apribojusios savo veiklos, joms nėra iškeltos bankroto bylos.

    - Rangovas pareiškia ir garantuoja, kad:

      - pilnai susipažino su visa informacija ir dokumentacija, susijusia su Sutarties dalyku ir objektu, reikalinga Sutarties pagrindu prisiimamiems įsipareigojimams įvykdyti bei Darbams atlikti, ir ši dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiškai ir pilnai pakankama tam, kad Rangovas galėtų užtikrinti tinkamą ir visišką visų Sutartimi prisiimamų įsipareigojimų vykdymą ir jų kokybę. Sudarydamas šią Sutartį, Rangovas patvirtina, kad jis išnagrinėjo Sutartyje nurodytus ir jam iš anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato bei patikrino, taip pat įsitikino, kad, Rangovo geriausiomis žiniomis, juose nėra klaidų ar kitų trūkumų, kurie trukdytų tinkamai ir laiku įvykdyti Rangovo įsipareigojimus;

      - jis turi visas technines, intelektualines, fizines, organizacines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes, reikalingas ir leidžiančias jam deramai vykdyti Sutarties sąlygas bei užtikrinti aukščiausią atliekamų Darbų kokybę.

### NUOSAVYBĖ

    - Visi Įrenginiai ir Medžiagos, išskyrus atvejus kai juos Darbų vykdymui pateikia Užsakovas, nuo jų pristatymo į Darbų vietą iki perdavimo Užsakovui turi būti teisėta Rangovo arba jo subrangovų nuosavybė.

    - Rangovas užtikrina, kad Įrenginiai ir Medžiagos nebus apsunkinti jokiais turto areštais ar kitais apsunkinimais, ir įsipareigoja neperleisti jų ar jų dalies jokiam trečiajam asmeniui arba naudoti bet kokiais kitais tikslais, nei numatytais šioje Sutartyje, visą laiką iki jų tinkamo perdavimo Užsakovo nuosavybėn.

    - Nuosavybės teisės į atliktus Darbus pereina Užsakovui nuo atitinkamos Atliktų darbų pažymos pasirašymo momento arba Įrenginių ir Medžiagų sumontavimo (instaliavimo) į Objektą momento, priklausomai nuo to, kuri aplinkybė įvyksta anksčiau.

    - Rangovas gali pakeisti bet kuriuos Darbus, kol atitinkamų Darbų nuosavybė nėra perduota Užsakovui, taip pat defektų taisymo arba pakeitimų atlikimo metu. Bet kurie Rangovo pašalinti Įrenginiai ir Medžiagos nuo jų pakeitimo tampa Rangovo nuosavybe.

### KONFIDENCIALUMAS

    - Rangovas įsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu būdu neperleisti tretiesiems asmenims jokios iš Užsakovo Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos, kurią jis sukuria vykdydamas Sutartį, bei Sutarties turinio, nepriklausomai nuo to, kokia forma ta informacija pateikiama. Informacija, kurios atskleidimas gali sukelti Užsakovui žalos, turi būti žymima kaip ĮMONĖS PAVADINIMAS KONFIDENCIALI INFORMACIJA (toliau – Konfidenciali informacija). Priskirdamas informaciją Konfidencialiai Užsakovas vadovaujasi ĮMONĖS PAVADINIMAS informacijos valdymo tvarkos aprašo nuostatomis.

    - Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri: yra viešai prieinama; yra gauta iš trečios šalies, kuriai Užsakovas netaiko jokių apribojimų dėl jos atskleidimo; pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus negali būti laikoma konfidencialia; kitos Šalies yra raštiškai nurodyta kaip nekonfidenciali.

    - Jei Rangovui kyla abejonių, ar informacija yra Konfidenciali informacija, Rangovas elgsis su tokia informacija kaip su Konfidencialia informacija.

    - Rangovas įsipareigoja Konfidencialią informaciją saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytinų profesinių standartų, naudoti, dauginti ir atskleisti tik asmenims, kuriems būtina žinoti Konfidencialią informaciją, atsižvelgiant į jų užimamas pareigas ar profesiją, bei asmenims, kuriems yra pranešta apie konfidencialų informacijos pobūdį ir kurie yra įsipareigoję laikytis konfidencialumo įsipareigojimų tokiomis pačiomis kaip ir šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.

    - Rangovo pareiga dėl Konfidencialios informacijos neatskleidimo netaikoma, kai ir tiek, kiek pagal įstatymus ar kitus teisės aktus iš Rangovo reikalaujama, ir Rangovas turi pareigą Konfidencialią informaciją atskleisti kompetentingai valstybės, savivaldybės, ar kitai institucijai, įstaigai, organizacijai ar jos atstovui, teismui. Jeigu pagal taikytinus įstatymus ar norminius teisės aktus Rangovas privalo atskleisti kurią nors Konfidencialios informacijos dalį, prieš atskleisdamas tokią informaciją, turi nedelsdamas pranešti raštu Užsakovui.

    - Rangovas, neteisėtai atskleidęs Konfidencialią informaciją, Užsakovui privalo sumokėti Sutarties bendrųjų sąlygų 8.3.1 punkte nurodytas netesybas. Šios netesybos laikomos minimaliais Užsakovo nuostoliais ir jų įrodinėti nereikia.

    - Kiekviena Šalis pripažįsta ir patvirtina, kad pagal Sutartį asmens duomenys bus tvarkomi tik išimtinai su Sutarties vykdymu susijusiais tikslais bei laikantis griežtų konfidencialumo įsipareigojimų bei asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, duomenų subjektų teises ir duomenų valdytojų pareigas reglamentuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

### INTERESŲ KONFLIKTAS

    - Rangovas įsipareigoja vengti bet kokio intereso konflikto, kuris gali turėti neigiamos įtakos bešališkam ir objektyviam Sutarties vykdymui. Toks interesų konfliktas gali kilti dėl ekonominių, politinių, šeimyninių, emocinių ar bet kokių kitų priežasčių.

    - Rangovas nedelsiant raštu privalo informuoti Užsakovą apie Sutarties vykdymo metu kylantį ar galintį kilti interesų konfliktą ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant ištaisyti situaciją.

### KALBA

    - Vykdant Sutartį, bus bendraujama ir susirašinėjimas tarp Šalių vykdomas lietuvių kalba, jei Šalys nesusitaria kitaip. Tais atvejais, kai Rangovo buveinės registracijos vieta yra ne Lietuvos Respublikoje, susirašinėjimas gali būti vykdomas anglų arba kita, abejų Šalių suderinta, kalba.

    - Visa Rangovo teikiama dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Šalys raštu nesusitaria kitaip. Dokumentacija, kurią reikalinga pateikti valstybės institucijoms, bet kuriuo atveju turi būti parengta lietuvių kalba (arba turi būti atliktas jos vertimas į lietuvių kalbą).

### DOKUMENTAI

    - Užsakovas įsipareigoja Rangovui pateikti visus turimus dokumentus, kurie reikalingi Darbams atlikti arba pateikia įgaliojimą Rangovui Sutarties vykdymui reikalingų dokumentų gavimui.

    - Visuose Atliktų darbų pažymose, pranešimuose, prašymuose, reikalavimuose, sąskaitose būtina įrašyti Sutarties numerį ir datą, investicinio projekto pavadinimą ir numerį (jei toks numatytas).

    - Kai Šalis teikia patvirtintas dokumentų kopijas, šių kopijų tikrumas turi būti patvirtintas dokumentą teikiančios Šalies ar jos įgalioto atstovo.

    - Jei Rangovo parengti dokumentai neatitinka Sutartyje ir/ar teisės aktuose keliamų reikalavimų, yra neišbaigti, juose randama techninio pobūdžio ar kitų klaidų, Užsakovas turi teisę laikyti juos nepateiktais apie tai informuodamas Rangovą.

### PRANEŠIMAI

    - Visi pranešimai, kurie turi būti pateikiami pagal Sutartį arba taikytinų teisės aktų reikalavimus, Sutarties Šaliai įteikiami pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytais adresais. Pranešimai bus laikomi įteiktais tinkamai, praėjus 5 darbo dienoms po registruoto laiško išsiuntimo kitai Šaliai Sutartyje nurodytu adresu. Laikoma, kad elektroniniu paštu po darbo laiko išsiųsti pranešimai yra gaunami kitą darbo dieną po išsiuntimo dienos.

    - Visi pranešimai, prašymai, reikalavimai, taip pat visas kitas siunčiamas susirašinėjimas turi turėti savo registracijos numerį, kuris turi būti įrašomas ant siunčiamo dokumento voko, per pasiuntinį įteikiamo dokumento įteikimo patvirtinime ar elektroniniu paštu siunčiamo pranešimo temos laukelyje.

    - Kiekviena Šalis į kitos Šalies paklausimą ar prašymą įsipareigoja atsakyti ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo, jei pačiame paklausime ar Sutartyje nenurodyta vėlesnė data. Šalys gali pateikti atsakymą į paklausimą per ilgesnį laiką, jeigu toks ilgesnis terminas yra objektyviai reikalingas, siekiant pateikti prašomą informaciją ar atlikti nurodytus veiksmus.

    - Apie savo rekvizitų ir kontaktinių asmenų pasikeitimą Šalis privalo iš anksto pranešti kitai Šaliai raštu. Visi pranešimai (dokumentai), kuriuos viena Šalis išsiunčia kitai Šaliai iki gaudama pranešimą apie pastarosios adreso pasikeitimą, laikomi tai Šaliai įteiktais tinkamai.

### GINČŲ SPRENDIMAS

    - Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, sprendžiami Šalių derybose.

    - Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčo, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu per 30 dienų nuo pirmosios pretenzijos išsiuntimo dienos, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą arba, Užsakovo pasirinkimu, pagal Objekto buvimo vietą.

### TEISIŲ PERLEIDIMAS

    - Užsakovas turi teisę perleisti trečiajam asmeniui, kuris yra finansiškai pajėgus įvykdyti Užsakovo Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, savo teises ir/ar pareigas, kylančias iš Sutarties, be atskiro Rangovo sutikimo. Apie teisių ir/ar pareigų perleidimą trečiajam asmeniui Rangovas informuojamas raštišku pranešimu.

    - Rangovas neturi teisės perleisti savo teisių ir/ar įsipareigojimų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be raštiško Užsakovo sutikimo. Jei Rangovas nesilaiko šio reikalavimo, Rangovas ir teises bei pareigas perėmęs trečiasis asmuo
       prieš Užsakovą atsako solidariai.

### TEISIŲ ATSISAKYMAS

    - Šalių nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisėmis nereiškia šių teisių atsisakymo, išskyrus atvejus, kai Šalis šių teisių atsisako tai aiškiai nurodydama raštu.

### NACIONALINIO SAUGUMO INTERESŲ UŽTIKRINIMAS

    - Visi Įrenginiai, Medžiagos bei prekės turi atitikti Užsakovo nurodytus reikalavimus, negali būti Draudžiamos kilmės ir negali būti importuojami iš šalių ar jų dalių, teritorijų (specialaus statuso zonų), iš kurių importas yra draudžiamas pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimus, arba jeigu yra taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, tarptautinės sankcijos. Bet kuriuo Sutarties vykdymo metu Užsakovui pareikalavus, Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą įsipareigoja pateikti Užsakovui informaciją ir/ar dokumentus apie Įrenginių, Medžiagų, prekių kilmės šalį, gamintoją ir jo kontroliuojantį asmenį.

    - Per Užsakovo nustatytą terminą Rangovui nepateikus prašomos informacijos ir/ar dokumentų apie Įrenginių, Medžiagų ir prekių kilmės šalį, gamintoją ir jo kontroliuojantį asmenį, Užsakovas pakartotinai kreipiasi į Rangovą dėl nurodytų duomenų pateikimo nustatydamas šio reikalavimo įvykdymui 10 dienų terminą. Rangovui atsisakius pateikti Užsakovo prašomą informaciją ar jos nepateikus per šiame punkte numatytą terminą, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį vadovaudamasis Sutarties bendrųjų sąlygų 9.3.1.7 papunkčiu.

    - Tuo atveju, kai nustatoma, kad Rangovo siūlomi Įrenginiai, Medžiagos bei prekės neatitinka Sutarties bendrųjų sąlygų 10.11.1 punkte nustatytų reikalavimų, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį vadovaudamasis Sutarties bendrųjų sąlygų 9.3.1.7 papunkčiu. Atsižvelgiant į atliktų Darbų apimtį bei siekiant išsaugoti Sutartį, Užsakovas gali leisti Rangovui per Užsakovo nustatytą terminą siūlomus Įrenginius, Medžiagas bei prekes pakeisti kito gamintojo prekėmis, kurios visiškai atitinka Užsakovo keliamus techninius reikalavimus ir dėl to nesikeičia Sutarties pobūdis. Atitinkamai už šiame punkte nustatytą pažeidimą Rangovui taikoma Sutarties bendrųjų sąlygų 8.3.7 papunktyje nurodyta bauda.

    - Rangovas privalo nedelsdamas informuoti Užsakovą apie Rangovo, Subrangovo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais yra remiamasi ar juos kontroliuojančių asmenų ir/arba Įrenginių, Medžiagų ir prekių gamintojo ar jį kontroliuojančio asmens registracijos vietos pasikeitimus, jeigu tokia vieta patenka į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 14 ir (arba) 15 dalyje numatytame sąraše nurodytas valstybes ar teritorijas.

    - Rangovas įsipareigoja, kad jo siūlomos prekės, paslaugos ar darbai nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, t. y.:

a) nebus sutrikdytas Užsakovo valdomos ryšių ir informacinės infrastruktūros, kuri yra reikšminga Užsakovo veiklai, funkcionavimas;

b) nebus sutrikdyta Užsakovo, kaip nacionaliniam saugumui svarbios įmonės, veikla;

c) nebus siekiama išgauti valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančią ar kitą neviešą (Užsakovo konfidencialią) informaciją;

d) nebus Draudžiamos kilmės.

    - Vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 8 dalies reikalavimais, Užsakovas inicijuoja Rangovo ir Subrangovų darbuotojų patikros procedūrą, kuri turi būti atlikta iki Statybvietės perdavimo. Vykdant šią procedūrą, Rangovas įsipareigoja per 14 dienų nuo Užsakovo rašto ir Sutarties specialiųjų sąlygų priede nurodyto Pareigų sąrašo, kuriame nurodytos tikrinamų darbuotojų funkcijos/pavestas darbas, gavimo pateikti Užsakovui visus duomenis, dokumentus ir sutikimus, patvirtinančius Rangovo ir Subrangovų darbuotojų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie Užsakovo valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar turto, įskaitant Rangovo vadovų (vadovaujančių specialistų) sąraše nurodytus vadovus (sąrašas pateikiamas kaip Sutarties specialiųjų sąlygų priedas), atitiktį Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo reikalavimams pagrindžiančius dokumentus, t. y. dokumentus, patvirtinančius, kad:

a) asmuo nėra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu bet kurioje srityje arba jam nėra taikomos priverčiamosios medicinos priemonės;

b) asmuo per paskutinius 3 metus nebuvo įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo ar narkomanijos;

c) atitinkamas asmuo sutinka būti tikrinamas Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka ir apimtimi.

    - Sutarties bendrųjų sąlygų 10.11.6 punkto a)-c) papunkčiuose nurodytus dokumentus Užsakovui pristato pats asmuo, apie kurį teikiama informacija, užklijuotame voke, ant kurio užrašytas Objektas, Rangovo pavadinimas ir asmens vardas bei pavardė, tiesiogiai adresu: ĮMONĖS PAVADINIMAS, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius. Dokumentus Rangovas gali pateikti ir kitais nurodytais būdais, tačiau jis prisiima visišką atsakomybę už tokio pateikimo visišką atitikimą asmens duomenų apsaugos reikalavimams.

    - Jeigu Rangovo ir (ar) Subrangovo atstovas, kurio patikra vykdoma vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 straipsnio 8 dalies reikalavimais, negali pateikti Sutarties bendrųjų sąlygų 10.11.6 punkto a)-c) papunkčiuose nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, šie dokumentai gali būti pakeisti:

a) priesaikos deklaracija;

b) oficialia deklaracija, jeigu toje šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar Rangovo ir (ar) Subrangovo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės arba prekybos organizacijos.

    - Šiame punkte nustatytas patikrai atlikti reikalingų dokumentų pateikimo terminas gali būti pratęstas Šalių susitarimu.

___________________

Kontroliuojantis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, turintis arba įgyjantis ūkio subjekto kontrolės teisę. Kontroliuojančiu asmeniu gali būti Lietuvos Respublikos pilietis, užsienietis ar asmuo be pilietybės arba ūkio subjektas, taip pat viešojo administravimo subjektas. Sutuoktiniai, tėvai ir jų nepilnamečiai vaikai (įvaikiai) laikomi vienu kontroliuojančiu asmeniu. Jeigu du ar daugiau juridinių ar fizinių asmenų, veikdami susitarimo pagrindu, įsigyja koncentruojamo ūkio subjekto kontrolę, tai kiekvienas iš šių juridinių ar fizinių asmenų yra laikomas kontroliuojančiu asmeniu. Tais atvejais, kai kontrolė įgyjama ne tiesiogiai, o per kitą asmenį, kontroliuojančiu asmeniu laikomas ne tas tarpininkas, o galutinis kontrolės turėtojas.